麦盖提县2024年度高标准农田建设

项目实施方案

- 项 目 名 称：麦盖提县2024年高标准农田建设项目

### 项目主管单位：麦盖提县农业农村局  陈珉

### 项目实施单位：麦盖提县农业农村局  周国宾

## 编 制 时 间：2024年1月

- 麦盖提县2024年高标准农田建设项目实施方案

- 1.基本情况

- 1.1项目名称

### 麦盖提县2024年高标准农田建设项目

### 1.2项目主管单位

### 麦盖提县农业农村局   负责人：陈珉

- 1.3项目实施单位

麦盖提县农业农村局   负责人：周国宾

### 1.4项目建设性质

### 新建

- 1.5项目类别

- 农田项目

- 1.6项目建设内容

- 吐曼塔勒乡、尕孜库勒乡、克孜勒阿瓦提乡等3个乡、镇实施高标准农田建设2.52万亩，其中：新建高标准农田面积1.76万亩、改造提升高标准农田0.76万亩。

- 1.7项目建设期限

### 2024年1月-2025年5月

- 1.8项目建设地点和基本情况

### 1.8.1项目建设地点

- 麦盖提县对吐曼塔勒乡、尕孜库勒乡、克孜勒阿瓦提乡等3个乡、镇。

1.8.2基本情况

农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，我党始终将它作为全党工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，以增加农民收入为核心，加快调整农业产业结构，促进一、二、三产业融合发展，改变农村基础设施建设滞后局面。

加强农田水利基本建设，是提高农业综合生产能力、确保粮食安全、促进“三农”问题解决的一项关键措施。党中央、国务院高度重视农田水利基本建设，每年中共中央、国务院均以“中央一号文件”的形式明确提出，要把加强农业基础设施建设、加快农业科技进步、提高农业综合生产能力作为一项重大而紧迫的战略任务，切实抓紧抓好，同时明确提出了要适应农村水费改革和城乡统筹发展的新要求，改革和完善农田水利建设的政策体系、投入方式、组织形式，促进新时期农田水利建设健康发展。

喀什地区麦盖提县位于新疆西南部，塔里木盆地西部，喀喇昆仑山北麓，叶尔羌河下游和提孜那甫河下游，现有农业灌溉面积130万亩，现有耕地118.42万亩，节水灌溉面积已达近94余万亩，是一个以农业为主的大县，农业灌溉用水量占国民经济总用水量的比例超过97.4%，水资源短缺且时空分布极不均匀，季节性缺水问题越来越突出，大部分农田由于不能充分灌溉而造成中低产田，制约了农业综合生产能力的进一步提高和农业可持续发展，影响了农民生活水平的提高及社会和谐稳定。因此，大力发展以提高节水灌溉面积和灌溉水利用系数为主要目的的高效节水灌溉工作，是建设节水型农业和农业可持续发展的关键，也是深入贯彻落实党中央国务院“一号文件和关于脱贫攻坚的总体要求。

- 2.项目启动情况

- 2.1项目建设依据

- 《关于提前拨付2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》麦财农〔2023〕43号，《关于提前拨付2023年自治区农建设补助资金预算的通知》麦财农〔2023〕57号。

### 2.2项目建设的必要性和可行性

### 2.2.1项目建设的必要性

我国农业是用水最多的产业，农业用水总量紧缺。在部分干旱、半干旱地区农业用水浪费极为严重，应该制定促进节水政策，要大力发展节水农业，改善灌水条件，大幅度提高水的利用率，扩大有效灌溉面积。麦盖提县的基础是农业，可是严重的水土不平衡阻碍了农业发展。该工程的建设能够提高项目区农业综合生产能力，促进农业可持续发展，同时能够加快农户脱贫致富，缓解水土不平衡矛盾，改善生态环境。因此，该工程的建设是十分必要的。

### 麦盖提经济发展水平较低，农民人均收入偏低，灌区作物产量低及农业产值低的主要制约因素是水资源少、农业灌溉保证率低，因此，必须大力发展节水灌溉工程建设。节水灌溉工程应选择投资少、见效快，投入产出比小，能大幅度提高农作物产量和增加农民收入的节水灌溉工程形式。根据当地的实际情况，综合比较地面灌溉、低压管道输水、喷灌、滴灌等多种灌溉形式，本着因地制宜，经济适用的原则，项目区灌溉方式选用膜下滴灌。

实施土地平整项目，可以完善田间基础设施，建设灌溉斗渠、农渠，配套渠系建筑物，提高灌溉水利用率；建设田间道路、生产道路，改善项目区农业生产条件。通过对项目区土地进行综合整治，提高农业生产能力，把低产田整理成优质农田，提高土地集约化利用程度，提高当地农民的生活水平，有利于缩小地区差距，最终实现项目区人民共同富裕。通过该项目的建设，推进喀什地区创建“社会主义新农村”建设步伐，切实为农民做实事，促进喀什地区的“三农”建设和“创建社会主义新农村”的建设步伐，有利于缩小地区差距，城乡差距，最终实现共同富裕。

- （1）是项目区宏观经济发展的要求

麦盖提县是一个水资源相对紧缺的地区，全县拥有耕地面积 118.42万亩。由于水资源的缺乏，如遇干旱或降雪稀少年份，麦盖提县涞水不足，影响农作物产量。水资源的合理利用与保护是维护生态平衡的基石。党中央、国务院有关社会经济可持续发展的战略决策中明确提出：“经济的可持续发展应建立在水资源的持续利用和良好的生态环境上”；中央一号文件及中央、自治区水利工作会议中也指出：“要把节水工程建设作为一项革命性措施来抓”；国家关于西部大开发的战略决策中也要求：“西部大开发要以水资源的合理利用与配置，改善生态环境为基础。国家关于大力发展节水型生态农业的一系列指示精神，为项目建设指明了方向。

- （2）是区域经济发展的需要

根据喀什地区“十四五”规划报告要求，需要继续调减棉花种植面积，提高品质，主攻单产，增强棉花产业可持续发展能力。加快发展区域性特色农业、设施农业和生态农业。加快变革传统灌溉方式，全面普及常规节水技术，重点支持滴灌、喷灌、低压管道灌溉等高效节水新技术发展。

- （3）是可持续发展的需要

麦盖提县是一个经济欠发达，没有什么工业，赖以生存的土地又因为各种原因有40%成为中低产田，主要表现在干旱、土壤盐碱化、缺水等，主要河流叶尔羌河天然来水不均，6～8月水量占全年径流量的60%～70%，春季3～5月份作物缺水，季节性缺水严重，主要河流叶尔羌河天然来水分配不均，6～8月水量占全年径流量的60%～70%，春季3～5月份占年径流量的6.6%，远不能满足春灌的需水，项目区在枯水期缺水极其严重；而灌区由于土地平整度差，输水渠道距离长，渠系防渗率低，田间工程配套较差，灌水技术又比较落后，水资源利用率低，土壤质地较轻，沙化严重，土壤透水性强，田间水流推进速度缓慢，增加田间无效灌溉水量，造成土壤水分深层渗漏，使灌区灌溉缺水矛盾非常突出，无法满足农业生产正常的灌溉要求，致使春季农业灌溉供水十分紧张，旱情严重，缺水矛盾难以解决，高耗、低效现象比较突出，目前急需推进大规模农业田间高效节水建设，并与退地减水相结合，与大中型灌区续建配套节水改造、盐碱地改良同步建设设施。合理控制灌溉规模，发展高效节水灌溉、促进农民增收，采用高效节水灌溉势在必行。

- 2.2.2、项目建设的可行性

- （1）节水潜力大

麦盖提县远离海洋，气候干燥，是典型的荒漠绿洲、灌溉农业格局，灌溉用水量占总用水量的95％以上，没有灌溉就没有农业的发展。目前田间灌溉水利用系数0.5左右，田间渗漏、蒸发损失大，采取滴灌技术后，田间水利用系数可达到0.6。

- （2）施工及管理经验成熟

近几年来，麦盖提县通过对田间节水技术的探索、学习和实践，效果良好，已拥有多支从事滴灌设计、施工、监理和运行管理的精湛技术队伍，施工安装过程中又有生产厂家现场服务，作物生长期有县领导、水利局和农业农村局等部门专家经常检查指导，每年冬季请有关专家来为水管站、乡镇骨干人员授课，讲解滴灌安装、运行和作物栽培的有关知识，项目实施全过程质量均有保证。各乡镇针对高效节水灌溉工程的管理专门成立了相应的用水协会、技术服务队，培养了一批技术骨干，为工程的运行管理提供了保障。

- （3）当地对发展节水灌溉的积极性高

随着南疆经济发展战略的实施，建设与生态环境保护日趋重要，农业经济发展与日益紧缺的水资源间的矛盾更加明显，麦盖提县已认识到发展农业节水的重要性。在节水灌溉工程建设中，农民尝到了节水灌溉的甜头，节水积极性很高，各级领导很重视经验的积累和技术的提高。观念的转变、思想认识的提高，均为本次麦盖提县大规模节水灌溉工作的顺利实施提供了可靠保证。

- （4）项目区土壤适宜

项目区土壤类型主要有潮土、灌淤土、草甸土、盐土和风沙土等。土壤有机质、氮和磷含量偏低，钾含量高，全县耕地经过多年耕作利用，土壤熟化程度较高，但多数土壤养分含量在中等以下，能满足多种作物生长。

- （5）领导重视、组织机构健全

麦盖提县成立了“麦盖提县高标准农田建设领导小组”，扎实推进高标准农田建设工作，领导小组下设办公室，负责高标准农田建设的日常具体工作，项目实施具有良好的基础。

### 2.3综合条件评价

- 麦盖提经济发展水平较低，农民人均收入偏低，灌区作物产量低及农业产值低的主要制约因素是水资源少、农业灌溉保证率低，因此，必须大力发展节水灌溉工程建设。节水灌溉工程应选择投资少、见效快，投入产出比小，能大幅度提高农作物产量和增加农民收入的节水灌溉工程形式。根据当地的实际情况，综合比较地面灌溉、低压管道输水、喷灌、滴灌等多种灌溉形式，本着因地制宜，经济适用的原则，项目区灌溉方式选用膜下滴灌。

- 3.建设方案

- 3.1项目设计（技术依据）

《农田灌溉水质标准》GB5084-2005

《节水灌溉工程技术标准》GB/T50363-201888

《微灌工程技术标准》GB/T50485-2020

《灌溉与排水工程设计标准》GB50288—2018

《渠道防渗衬砌工程技术标准》GB/T50600-2020

《水工建筑物抗震设计规范》（GB51247-2018）

《水闸设计规范》（SL265-2016）

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2018）

《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433—2018

《水利建设项目经济评价规范》SL72—2013

《新疆主要造林苗木质量分级》DN65/T2201-2014

《造林技术规程》GB/T15776-2016

《公路工程技术标准》（JTGB01-2015）

《农用地分等规程》（TD/T1004-2016）

《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)

《高标准农田建设通则》(GBT30600-2014)）

《土地整治项目规划设计规范》(TD/T1012-2018)

《土地整治项目验收规程》(TD/T1013-2013)

《新疆维吾尔自治区土地整治工程建设标准》(DB65/T3722-2015)

《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL-619-2013）；

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

关于印发《自治区高标准农田建设项目初步设计（实施方案）编制大纲（试行）》的通知（新农建【2021】5号）；

- 3.2建设内容

2024年计划完成高标准农田建设2.52万亩，其中：新建高标准农田面积1.76万亩、改造提升高标准农田0.76万亩，解决我县人水、人地矛盾突出的问题，破解土地碎片化、经营分散、农民组织化程度低、种植结构不统一、效益不明显等关键问题，助力脱贫攻坚，推动乡村振兴战略。

- 4.投资概算和资金筹措

- 4.1项目总投资

本项目计划总投资为8119.79万元。

- 4.2资金筹措

资金来源为上级补助资金、涉农整合资金及自筹资金。

- 4.3资金使用和管理

- 按照〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知〉（新财规〔2021〕11号）相关文件要求，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。

### 5.项目实施保障措施

### 5.1组织领导机构

（一）强化领导组织。为了加快推进我县高标准农田建设项目进度，我县成立“麦盖提县高标准农田建设领导小组”。扎实推进高标准农田建设工作。领导小组成员名单：

组  长：陈  珉（农业农村局局长）

副组长：周国宾（农业农村局高标办主任）

### 成  员：张国华（农业农村局高标办干部）

艾山·玉素甫（农业农村局高标办干部）

买合木提江·牙生（农业农村局高标办干部）

### 艾尼外尔·伊斯马伊力（农业农村局高标办干部）

### 茹克耶木·阿布拉（农业农村局高标办干部）

各涉及乡（镇）第一书记。

领导小组下设办公室，办公室设在农业农村局高标办，负责项目的管理监督等日常具体工作。高标准农田建设领导小组要协调解决高标准农田建设过程中的难点节点问题。县农业农村局要认真履行职责，做好项目申报、组织协调、工程招投标、技术指导、督查考核、项目竣工验收等工作。各有关乡（镇）、各有关单位要将高标准农田建设作为农业农村工作的一项重要工作来抓，成立相应的组织机构，安排专人负责推进高标准农田建设工作。

（二）注重宣传引导。各有关乡（镇）、各有关单位要深化宣传教育，广泛宣传高标准农田建设的相关政策和重要意义，积极做好舆论引导工作，努力争取群众支持配合。要及时总结推广工作经验，浓厚工作氛围。

（三）严格督查考核。将高标准农田建设工作列为现代农业攻坚战项目。县扶贫办、县农业农村局要实行每周一督查，对工作成效好的予以通报表扬，对项目推进不力的予以通报批评，对在项目建设过程中不作为、慢作为、乱作为的，将严肃追责问责。

- 5.2项目管理、监督检查制度

- 根据〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知〉（新乡振〔2021〕32号）文件要求：县级扶贫开发领导小组是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。

- 5.3验收管理

工程竣工验收应具备以下条件：（一）工程已按批准设计全部完成；（二）工程重大设计变更经有审批权限的单位批准；（三）分部工程、单位工程验收已经完成，验收中存在的遗留问题已基本处理完毕；（四）竣工财务决算已通过竣工审计，审计意见中提出的问题已整改并提交了整改报告；（五）运行管理单位已明确，管理制度基本齐全，管理养护经费已基本落实；（六）工程已正常运行，水质、水压、水量、方便程度、保证率和受益范围均达到设计要求，工程群众满意或基本满意率达95%以上；（七）质量监督工作报告已提交，工程质量达到合格标准；（八）竣工验收资料已准备就绪。

竣工验收工作程序；（一）验收主管部门受理验收申请后，制定验收方案，成立由水利、发展改革、环保、财政等行政主管部门代表及相关专家组成的验收委员会，及时组织验收；（二）查看工程现场，走访用户，查阅工程档案资料；（三）召开验收会议，听取参建各方及质量监督、运行管理等单位工作报告；（四）验收委员会对工程任务完成情况、工程质量、水质水量、资金管理、运行管理、档案管理等情况进行讨论；（五）验收委员会讨论形成竣工验收鉴定书。

该项目验收的主要依据包括：《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及现行水利工程有关规定做好项目划分、质量评定和有关试验检测工作；由项目法人组织完成分部工程、单位工程验收后，向水行政主管部门、财政局、县扶贫办提出工程竣工验收申请，并由各部门组织工程竣工验收。项目法人验收成果为分部工程验收鉴定书、单位工程验收鉴定书，竣工验收工程鉴定书，项目验收合格率需达100%。

### 6.项目实施进度

### 6.1项目实施进度计划

项目工程建设实施期为17个月，即2024年1月1日—2025年5月30日，实施进度如下：

1月1日-3月1日：完成项目设计、预算、评审等前期准备工作

3月1日-4月15日：完成工程招投标工作

4月1日-7月30日：完成项目施工组织建设

### 8月1日-12月31日：审计工作，资金支付

2025年1月1日-5月30日：完成项目验收、

- 6.2项目公告公示

- 按〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知〉（新乡振〔2021〕32号）文件要求，按事前、事中、事后在乡、村以书面形式进行公示公告，接受群众监督。

- 7.项目绩效目标及效益分析

- 7.1项目绩效目标

- 2024年计划投入8119.79万元，主要对吐曼塔勒乡、尕孜库勒乡、克孜勒阿瓦提乡等3个乡、镇实施高标准农田建设2.52万亩，其中：新建高标准农田面积1.76万亩、改造提升高标准农田0.76万亩。项目的实施将解决我县人水、人地矛盾突出的问题，破解土地碎片化、经营分散、农民组织化程度低、种植结构不统一、效益不明显等关键问题，助力巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略。

- 7.1.1项目覆盖情况

- 2024年完成2.52万亩高标准农田建设项目，其中：新建高标准农田1.76万亩，改造提升高标准农田0.76万亩。分布在麦盖提县吐曼塔勒乡、尕孜库勒乡、克孜勒阿瓦提乡等3个乡、镇，均采用地表水、地下水加压滴灌方式灌溉，作物为棉花，小麦，玉米和其他作物。

- 7.2经济效益

发展农业生产是灌区经济发展的基础，是灌区农民脱贫致富的保障。近年来随着灌区人口和耕地的增加，农业用水日趋紧张，尤其是春旱缺水，严重影响了灌区的春耕播种，农作物由于缺水，产量减少，农民欠收。这些都制约了灌区农业的发展和农民生活水平的提高。高效节水工程改善2.52万亩农田的灌溉条件，提高了灌溉保证率；棉花滴灌工程节水增效。

- 7.2.1增产效益

对项目建成后新增灌溉效益进行计算，麦盖提县2024年实施高标准农田建设2.52万亩，其中：新建高标准农田面积1.76万亩、改造提升高标准农田0.76万亩，现状水平年全部种植棉花。设计水平年灌溉条件改善，种植作物不变。每亩地增产100公斤棉花，增产约250万公斤，每公斤棉花按5元计算，增产效益1250万元。

- 7.2.2节水效益

实施方案实施后，种植作物为棉花为例，现状年常规灌溉，灌溉定额为445m³/亩，灌溉水利用系数为0.81；设计水平年为滴灌，灌溉定额为325m³/亩，灌溉水利用系数为0.84，年节水量为约280万m³。

- 7.2.3节地效益

根据已建工程节地经验分析，高效节水工程比土渠输水灌溉可节地1.5％～4％。

- 7.2.4省工效益

- 由于灌溉用水量、灌水时间减少，灌溉机械化程度大幅度提高，降低了劳动强度，灌溉用工量普遍降低。根据工程运行情况分析，大田每年每亩地灌溉用工量可节省1～2个。

- 7.3社会效益

- 7.3.1农民增收

节水项目的实施，提高了农业综合生产能力，保障生产安全，实现可持续发展，促进农牧民增产增收，促进区域经济繁荣。帮助农牧民尽快脱贫致富，对农民增收、农村稳定和农业发展有重要作用。改变传统的漫灌方式，提高农民对高效节水认知度。

- 7.3.2解放劳动力

项目实施后降低了农民的劳动强度，解放劳动力，实施劳务输出，增加农民收入，改善农民生活水平。

- 7.3.3社会稳定

高效节水灌溉工程建设解决的不仅是眼前的农业灌溉问题，同时也为构建和谐社会、推动社会主义新农村建设奠定了基础。通过项目实施及工程建设，可以缓解上下游用水矛盾，杜绝因争水、抢水等水事纠纷导致的打架斗殴事件，和谐邻里关系。麦盖提县是少数民族聚居的地区，各民族的团结是关系到社会安定团结的大局。小型农田水利工程建设的实施将极大地改善农牧业生产基础条件、带动乡镇企业的发展、扩大生产规模、增加农民收入，为灌区各族人民的脱贫致富、提高经济文化生活水平奠定坚实的基础，对社会的稳定和发展，边疆巩固都将起到积极的推动作用，也将为全县和地区“三个文明”建设作出贡献。该工程具有很好的社会效益。

- 7.3.4农村经济发展

项目的实施，使地区节水灌溉工程所需设备及管材的需求增加，带动此类生产企业的发展，同时，繁荣节水灌溉工程建设市场，并可转移部分富余劳动力从事工程建设、灌溉系统维护和运行管理，从而带动水利技术服务产业的发展。

- 7.4生态效益

水资源利用率比上年提高10%左右，耕地质量比上年提高10%左右。

- 7.5可持续性影响

本项目建成后项目持续运行期限不低于15年。

- 8.工程后期运行措施

- 8.1工程管理机制

工程建成后运行管理模式采用分级管理，分级管理机构分别为农业农村局+农民用水者协会+村专管人员，要达到更好效果，建议采用水管站+农民用水者协会+灌溉管理公司。麦盖提县水管总站作为水行政主管部门统管全县的水利管理工作，负责灌区上游供水工程维护、水量调配等工作：群管机构是各村成立的农民用水者协会负责上下级协调工作，专管人员或专业灌溉管理公司具体负责项目区的高效节水工程管护、农田灌溉等工作；运行管理经费由受益村民分担。

- 8.2管理机制改革

一、完善运行管理机构

健全和改革现有的运行管理模式，逐步使高效节水工程步入市场化进程，让农村水利服务到户、到田间。因此，农村水利服务不仅要因地制宜、因时制宜地为农业和农村经济及全社会提供服务，而且要积极组织和调动农民群众团体的积极性，把过去松散的群众管水组织完善起来，建立一个具有法人职能的管理公司进行独立经营和核算。该公司的职能是：

（1）根据每年上级水管部门的预分水量，预购当年水票，组织实施田间灌溉，落实和推广先进灌溉技术。

（2）测算项目区独立灌溉系统的供水成本，制定管理水价标准，报县管护领导小组批准执行。

（3）每年定期交付水费和预购水票的工作，保证上级水管部门对灌区用水需求的测算和分摊。

（4）公示每年的财务报表，定期向用水农户代表通报用水及灌溉计划情况。

（5）制定高效节水灌溉系统供用水和各项工程管理制度。根据水源、输配水工程规模和任务等具体设置情况，工程建成后实行分级管理：设立专管机构和群管机构。专管机构是县水利局，县水利局作为水行政主管部门统管全县的水利管理工作，负责灌区水工程维护、水量调配等工作。群管机构是各村成立的农民用水者协会负责上下级协调工作。受委托的高效节水运行管理公司具体负责本村内的工程管护、农田灌溉等工作；工程运行后，近期可节约水费和增产增收，因此管理及维护费用由受益村民分担，远期，在水价改革和水权交易制度完善后，节约的水资源可以通过水权交易，受益村民还可以增加收入。

严格建后管理，对工程运行期间设施的管理、使用、维修和配套等方面，坚持贯彻防患重于抢修、经常性管理与定期整修并重、专业管理与群众管理相结合原则，确保工程安全运行，延长使用年限，充分发挥工程效益。

- 8.3完善灌溉用水管理

（1）制定作物灌溉制度，实行计划用水。每年根据作物生育期、结合土壤气象等条件，编制用水计划，确定灌水时间、次数、灌量，做到适时适量，满足作物高产优质的需水要求。

（2）每一个系统作业方法必须严格按设计要求做，不得任意变动，根据设计画出工作运行图，张贴在首部管理房醒目处。

（3）加强运行管理，保证灌水均匀度，提高水有效利用率。

（4）建立档案，进行经济效益分析。及时详细记载机泵开启时间、运行时间、耗电量、提水量、田间灌水时间、面积、灌量以及棉花生育情况，进行观测或对比实验，进行效益分析。

- 8.4完善工程运行管理制度

农业高效节水灌溉管理公司是由社会上懂技术、会管理和具有一定经济实力的人员组建，为私营企业公司管理实行市场化运作，自负盈亏。麦盖提县应高度重视农业高效节水公司化管理模式的推广，政府应给予大力支持，比如在办公场地上提供便利，并在各乡镇进行宣传和推广：水利局对公司工作人员进行技术培训，运行管理过程中给予技术指导，在灌溉过程中有序配水，提高供水保障率。

公司队伍组建：一方面，通过聘用社会上懂管理会维修的人员，组成首部管理队伍的技术骨干力量，通过巡回检查和技术服务，对出现的问题进行解决；另一方面从每个农业高效节水系统受益区群众中聘用一些工作人员，进行实地操作。公司通过加强管理人员的技能培训和奖惩办法，着重调动员工积极性，并全力保障人员的工作待遇。由于聘请当地农民进行管理，有利于与受益区群众沟通协调，也增加了当地的就业渠道另一方面保障了农业高效节水系统的正常运行。

工作职责：公司负责首部设备及地埋管道的运行和维修，受益区群众负责地面PE管和滴灌带的运行和维修。在运行时，每个首部配备两名工作人员，负责滴灌前首部设备的调试工作、滴灌运行中首部和地埋管道的运行、维修和养护；对滴灌运行中出现的问题进行及时维修和处理，保障系统正常运行；监督和督促农产做好地面管的维护工作，并适时进行技术指导。系统运行时，严格按照轮灌秩序和滴水时间进行操作，由于公司管理脱离农村社会，杜绝了关系水。首部管理人员统一规范浇水秩序，提前通知农户及时检查滴灌带和地面PE管情况，按期开阀。在滴灌施肥时：由每个轮灌组的农户商定施肥量，采取集中统一施肥，每亩滴灌农田平均施肥30kg，由乡政府统一采购，农产监督首部管理人员滴灌施肥并进行签字确认，确保了统一灌溉、统一施肥。

受益区群众职责：受益区群众负责每年更换滴灌带和地面PE管的铺设和连接，并在滴水时负责对滴灌带和地面PE管进行维修、检查。

经费来源：滴灌运行前，公司向受益群众收取50元／亩，由于公司的人员工资维修费、电费及其他支出，实行先缴费先浇水、后缴费后浇水。每年4月乡政府下文通知农户上缴高效节水管理费，组织工作人员上门收取费用，统一收缴、专款专用，灌溉结束后，公司将灌溉面积、水量及应收费用等在所在乡镇、村委会进行公示。

公司效益：农业高效节水管理公司收入来源为每年向受益农产收取50元／亩的服务费，此费用用于公司人员工资支出15～20元庙，电费支出20元／亩，维修服务5—10元庙，公司盈利3—5元／亩。

- 8.5提高工程运行管理技术

工程运行管理的好坏，直接关系到工程寿命的长短，关系到工程效益的高低，不可等闲视之。为确保工程安全运行，延长工程使用年限，充分发挥工程效益，提高水资源的社会、经济和生态效益，确保社会、经济持续发展。要促进灌区人民生活和生态环境不断改善，必须加强和做好工程管理工作。

工程管理是指对工程设施的管理、使用、维修和配套等工作。应当贯彻防患重于抢修、经常性管理与定期整修并重，专业管理与群众管理相结合的原则。纠正“重建设、轻管理”和“重工程、轻效益”的错误倾向，努力把工程管好、用好。

工程运行管理的基本任务是保证水源工程、机泵、输水管道、地面灌水终端及建筑物完好，正常运行，延长工程设备的使用寿命，发挥最大的灌溉效益。

1、水源工程的运行管理

对水源工程除经常性的养护外，每当灌溉季节前后，都应及时清淤除障或整修。

水泵配置保护设施，修建泵房，加设泵台、排水槽，以防止地面积水、杂物对水泵的污染。

2、机泵运行管理

①开机前的检查和准备

在开机前要进行一次细致的检查，检查内容主要有：

a.水泵和电动机是否固定良好轴器两轴是否同心，间隙是否合适。

b.各部位的螺丝是否有松动现象；

用机油润滑的水泵，检查油位是否合适，油质是否符合要求。

c.带底阀水泵的浸没水深度。

d.检查机泵周围是否有妨碍运转的物体；

e.电动机和电路是否正常。

②开机后的注意事项

开机运行后机泵是否正常运行，应注意以下几点：

a.各种测量仪表是否正常工作，特别是电流表，看指针是否超过了电动机额定电流。

b.机泵运转声音是否正常，如果振动很大或有其他不正常的声音，应停机检修。

c.水泵出水量是否正常，如果出水量减少，应停泵查找原因；

d如是离心泵，水管各部分是否有漏水和进气现象，吸水管应保。

e.电动机升温情况，避免超过电动机的允许温度。

f.如机泵发生故障，要弄清故障发生的地方和部位，找出原因，及时拆卸修理。

③停机后注意事项

a.停机时，应先关闭启动器，后拉电闸。

b.设有闸阀的离心泵，停机前应该先关闭闸阀再停机，以减少振动。

c.长期停机或冬季使用水泵后，应该打开泵体下面的放水塞，将水放空，防止锈坏或冻坏水泵。

d.停机后，应该把机泵表面的水迹擦净以防锈蚀。

e.停灌期间，应把地面可拆卸的设备收回，经保养后妥善保管。

f.在冬季应及时放空管道。

机泵维修

a.要延长机泵的使用寿命，除了正常操作外，还要进行经常和定期的维修。

b.经常拧进拧出的螺丝，要用合适的固定扳手操作，不常用的螺丝露在外面的丝扣，每10天用油布擦一擦，以防锈蚀。

c.用机油润滑的机泵，每使用一个月加一次油；用黄油润滑的，每使用半年加一次油。

d.机泵运行一年，在冬闲季节要进行一次彻底检修、清洗、除锈去垢，修复或更换损坏的零部件。

3、管道运行管理

（1）防止水击的运行

水具有惯性，在管道放水和停机时，都会产生涌浪和水击。如果管道压力急剧上升或下降，易发生爆管。因此，防止产生水锤，保证管道安全运行是管道管理中的一项重要内容。

①开机时，严禁先开机后开出水口。首先应该打开排气阀和计划放水的出水口，必要时再打开管道上其他出水口排气，然后开机供水充水。当管道充满水后，缓慢地关闭作为排气用的其他出水口。

②管道实行轮灌时，当每个出水口（闸阀）完成灌溉任务，需要改用第二个出水口（闸阀）时，应先缓慢打开第二个出口，再缓慢关闭第一个出口。

③管道运行时，严禁突然关闭出水口，以防爆管和毁泵。

④管道停止运行时，应先停机后关闭出水口，同时借助进气阀、安全阀和逆止阀，防止产生水锤。

（2）管道维修

管网运行时，若发现地面渗水，应在停机后待土壤变干时将渗水处挖开露出管道破损位置，按相应管材的维修方法进行维修。如：硬质PVC-M管，材质硬脆，易老化。运行时注意接口和局部管段是否损坏漏水。若发现漏水应立即处理。一般接口处漏水，一是调整或更换止水橡胶圈，二是用专用粘接剂堵漏。若管道产生纵向裂缝漏水，需要更新管道。

（3）管件及附属设备的维修

①阀门：如：闸阀、安全阀、进排气阀、逆止阀等，要经常检查维修，保证其安全、有效地运行。

②排水井：起着防冲、分水和保护出水口的作用。发现损坏应及时修复，在排水井外壁涂上红、白色涂料，引人注目，防止损坏。

③仪表：灌溉季节结束后，压力表、水表应卸下排空积水后存放在室内，防止冻胀破坏。电器仪表应保持清洁干燥。

4、滴灌系统的管理

滴灌系统的管理应挑选有一定文化水平、责任心较强的人专门负责。这对于延长设备使用年限，充分发挥滴灌效益十分重要。业务素质上对管理人员的基本要求是：不仅懂得用水，还应懂得用电，并掌握滴灌系统全部设备的安装、拆卸、维修知识。

（1）滴灌系统日常管理的主要内容

①根据作物需水要求，按张力计读数（土壤水分状况）开启和关闭滴灌系统；

②滴灌系统运行是否正常，每次浇水时应检查：机泵及首部其他设备的工作状况，管路压力变化，旁通是否损坏，毛管与旁通的连接是否脱落，滴头是否堵塞，如有损坏、漏水、堵塞应及时修复和处理。

③根据作物生长的需要，由滴灌系统施加可溶性化肥、农药。

④记载每次的灌水日期，灌水时数及灌水量；

⑤参照有关的农用排灌机械手册和使用说明书维护保养动力机水泵及首部设备，使其经常处于良好的技术状态。

（2）过滤器的冲洗和反冲洗

过滤器的冲洗或反冲洗间隔时间的长短，取决于灌溉水质。一般是根据过滤器进、出水口的压差来进行控制。可装成自动控制系统，也可手控。但是，无论灌溉系统多么好，即使灌溉水极清洁，也要在每次灌水后对过滤器进行一次清洗或反冲洗。这样，可以保证过滤器所拦截的污物，在非灌水期间不沉积和固结在过滤器中。

（3）管路的冲洗

除装有自动冲洗阀的毛管外，尾部封堵的毛管，一般应至少每月打开彻底冲洗一次。支管应根据水质情况经常进行冲洗。

（4）水锤的防止

当压力管道内水的流速发生急剧变化时，将发生水锤。水锤效应的强度，主要取决于流速变化的剧烈程度。所以，为了防止发生水锤使管道内压力过分增高，应缓慢变化流速。对过水断面不变的管道，造成管内流速变化的主要原因有：

①关闭闸阀；

②开启闸阀；

③启动水泵（尤其是离心泵）；

④关闭水泵；

⑤气囊沿管道运动；

⑥空气从管道突然或急剧排出。

要避免水淹的发生，最重要的是正确地启闭灌溉系统。开机时，应将总阀关闭，打开准备灌水管道上的所有排水阀排气，然后启动水泵速度一般不得超过。待水泵正常运转后，缓慢地开启总阀，向管道内充水。管中充水水流过0.3m/s；充水时间视系统管道大小而定.由于水从管道末端开始流出时可能挟带气囊，因此，充水时间一般不得小于15分钟。然后，缓慢地关闭排水阀，使管内压力逐渐升到额定工作压力。此过程至少需要10分钟。

（5）滴头堵塞的原因及预防

在大多数情况下，滴头出水口的直径小于1mm，平均约为0.5mm，显然，如果不采取预防措施，这样小的出水口会引起堵塞。

正常使用情况下滴头堵塞的原因有：

①悬浮固体堵塞

河、渠、湖、池中的水一般均含有悬浮物，有的含量可高达数百毫克/升。这些悬浮物一般为微细的淤泥和粘土颗粒、藻类、植物纤维及胶状物质，其直径只有3～30微米，使用200号滤网也不能全部截住，如聚集在滴头内便会形成堵塞。

②化学沉淀堵塞

由于pH值及温度的变化，可使溶解的金属矿物质由溶液析出形成沉淀。对于大多数井水来说可能产生铁和钙的沉淀。铁化合物的沉淀在使用自来水的滴灌系统中经常发现。

③有机物堵塞

胶体形成的有机质，微生物的孢子和单细胞能通过过滤器，在温度和含气量适当及流速减少时，常在滴灌系统内团聚和繁殖，严重时引起堵塞。

一般滴灌系统滴头数量都相当大，一旦堵塞，疏通将十分困难，且现有处理滴灌头堵塞的方法都十分不理想，必须以预防为主，尽量避免在使用期间发生滴头堵塞现象。

预防滴头堵塞的主要措施有：

A.选择自来水或清洁的井水作为滴灌水源。如为其他水源时，必须按水质标准进行预先处理。水源不符合滴灌要求时，应停止使用滴灌系统，改用其他灌水方法。

B.尽量采用密闭系统。水池、水箱应加盖以防脏物、灰尘入内，藻类滋生；根据水质加设过滤器，不得使水不经过过滤器直接进入田间系统。

C.选择不易堵塞和易于冲洗的滴灌设备；不用滴灌系统加施产生颗粒沉淀的化学肥料、农药；加强水质监测，定期化验，针对存在问题采取相应的处理措施。

D.定期清洗、检查、维修过滤器，使其经常处于良好的工作状态；定期冲洗管道；利用冬闲时间彻底清洗拆卸下来的支管、毛管和滴头。支管和毛管采用压力较高的自来水冲洗；滴头的冲洗视滴头的种类和堵塞原因而定。可拆卸滴头应拔下一个个地用软刷和清洁水洗净，有些滴头则可连同毛管一起，用较高压力的水流冲洗，除去松散的沉积物。碳酸盐沉积可用0.5%～1.0%的盐酸溶液浸泡5～10分钟，再用清洁水冲洗；铁的沉积物必须用硫酸处理。

- 9.风险分析

- 9.1主要风险因素

该项目主要存在的风险：一是项目实施存在工程招投标围标串标等不正当竞争等问题；二是管道、滴头容易堵塞，容易造成田地浇不了水，影响作物生长，影响作物产量。

- 9.2防范化解措施

防范措施一：项目实施过程中，对设计单位、招投标代理公司、造价评审机构等单位提出严格要求，做好项目前期保密工作，坚决杜绝相关信息的泄露，对于相关参与项目实施的单位做好监督，防止出现与投标企业沆瀣一气、相互勾结的情况发生。

防范措施二：派专人对管道、滴头进行定期清洗、检查、维修，保障农作物能及时浇水，提高农作物产量。