新疆喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、承担规范和指导城乡保障性住房建设的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施。
　　2、承担推进住房制度改革的责任。拟定适合县城的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施。
　　3、承担规范住房和城乡建设（人民防空）管理秩序的责任。
　　4、承担建立科学规范的住房和城乡建设标准体系的责任。
　　5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
　　6、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。
　　7、拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。
　　8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
　　9、承担建筑工程质量安全监管的责任。
　　10、综合管理城乡建设抗震减灾工作。
　　11、承担推进建筑节能减排的责任。
　　12、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。
　　13、制定和指导人民防空组织指挥体系建设；拟定防空袭方案和各项保障方案并组织实施等。
　　14、对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
　　15、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局2022年度，实有人数80人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：行政办、财务室、建筑工程质量监测站、房产服务中心、城管监察大队、建筑行业服务中心、城市园林所、村镇建设服务站、人民防空服务中心、建筑业档案服务中心、环境卫生监察大队、公共租赁住房服务中心、城乡建设项目中心、市政公用设施服务中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,942.04万元，其中：本年收入合计23,466.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6,475.09万元。收入总计与上年相比，减少34,943.07万元，下降53.85%，主要原因是：本年专项债券项目资金减少，减少麦盖提县城区集中供热提升改造建设项目、麦盖提县城南污水调节池（中水库）建设项目、麦盖提县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目。

本年支出总计29,942.04万元，其中：本年支出合计29,886.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余55.35万元。支出总计与上年相比，减少34,943.07万元，下降53.85%，主要原因是：本年专项债券项目资金减少，减少麦盖提县城区集中供热提升改造建设项目、麦盖提县城南污水调节池（中水库）建设项目、麦盖提县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入23,466.95万元，其中：财政拨款收入23,266.59万元，占99.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入200.35万元，占0.85%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出29,886.69万元，其中：基本支出1,266.44万元，占4.24%；项目支出28,620.25万元，占95.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计29,672.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余6,405.75万元，财政拨款本年收入23,266.59万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少33,835.87万元，下降53.28%，主要原因是：本年专项债券项目资金减少，减少麦盖提县城区集中供热提升改造建设项目、麦盖提县城南污水调节池（中水库）建设项目、麦盖提县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目。

财政拨款支出总计29,672.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出29,672.34万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少33,835.87万元，下降53.28%，主要原因是：本年专项债券项目资金减少，减少麦盖提县城区集中供热提升改造建设项目、麦盖提县城南污水调节池（中水库）建设项目、麦盖提县城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数12,942.65万元，决算数29,672.34万元，预决算差异率129.26%，主要原因是：年中追加刀郎公园改扩建项目资金、迎宾大道园林绿化基础设施建设项目、城南供热管网提升改造建设项目、县城水厂改造及管网延伸工程[一期]、2020年棚户区改造内配套基础设施项目。财政拨款支出总计年初预算数12,942.65万元，决算数29,672.34万元，预决算差异率129.26%，主要原因是：年中追加刀郎公园改扩建项目资金、迎宾大道园林绿化基础设施建设项目、城南供热管网提升改造建设项目、县城水厂改造及管网延伸工程[一期]、2020年棚户区改造内配套基础设施项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,358.37万元，占本年支出合计的84.85%，与上年相比，增加4,373.83万元，增长20.84%，主要原因是：本年新增迎宾大道园林绿化基础设施建设项目，2022年公租房项目资金。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)102.15万元,占0.40%。

- 2.卫生健康支出(类)52.55万元,占0.21%。

- 3.节能环保支出(类)685.49万元,占2.70%。

- 4.城乡社区支出(类)7,288.43万元,占28.74%。

- 5.农林水支出(类)2,776.38万元,占10.95%。

- 6.住房保障支出(类)12,302.61万元,占48.51%。

- 7.灾害防治及应急管理支出(类)19.00万元,占0.07%。

- 8.其他支出(类)2,131.77万元,占8.42%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为13.39万元，比上年决算增加13.39万元，增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整，上年度在主款项列支，本年单独列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为88.76万元，比上年决算增加13.99万元，增长18.71%,主要原因是:本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为44.33万元，比上年决算增加44.33万元，增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整，上年度在主款项列支，本年单独列支。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为8.22万元，比上年决算增加8.22万元，增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整，上年度在主款项列支，本年单独列支。

- 5.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为336.29万元，比上年决算增加336.29万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增煤改电居民供暖设施改造项目。

- 6.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为349.21万元，比上年决算减少647.39万元，下降64.96%,主要原因是:本年2019年、2020年煤改电项目已完工，本年度仅支付项目尾款，经费减少。

- 7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,041.43万元，比上年决算减少44.27万元，下降4.08%,主要原因是:本年减少园林绿化市场化运作项目资金，绿化队员减少，人员经费减少。

- 8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增“十四五”住房及老旧小区规划编制项目。

- 9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为64.89万元，比上年决算减少44.03万元，下降40.42%,主要原因是:本年减少麦盖提县城雨水排水设施建设项目资金。

- 10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为3,182.98万元，比上年决算增加1,993.26万元，增长167.54%,主要原因是:本年新增城市空白地绿化项目及2020年乡村污水处理和垃圾填埋项目。

- 11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为2,989.12万元，比上年决算增加1,346.20万元，增长81.94%,主要原因是:本年债务化解项目资金增加。

- 12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为192.66万元，比上年决算增加192.66万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增农村厕所改革项目。

- 13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为2,583.72万元，比上年决算增加2,145.35万元，增长489.39%,主要原因是:本年新增迎宾大道园林绿化基础设施建设项目。

- 14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为1,598.36万元，比上年决算减少1,013.61万元，下降38.81%,主要原因是:本年棚户区改造任务数减少，经费减少。

- 15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为28.84万元，比上年决算增加0.07万元，增长0.24%,主要原因是:本年增加2022年中央财政农村危房改造补助项目资金。

- 16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为2,221.21万元，比上年决算增加187.95万元，增长9.24%,主要原因是:本年新增保障性公共租赁住房（保租房）项目。

- 17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为511.36万元，比上年决算减少235.22万元，下降31.51%,主要原因是:本年老旧小区改造任务减少，经费减少。

- 18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为7,872.52万元，比上年决算增加1,452.43万元，增长22.62%,主要原因是:本年增加2020年棚户区改造内配套基础项目资金。

- 19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为70.32万元，比上年决算增加10.00万元，增长16.58%,主要原因是:人员工资调增，住房公积金增加。

- 20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为19.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增房屋及建筑物风险普查项目。

- 21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2,131.77万元，比上年决算增加786.72万元，增长58.49%,主要原因是:本年增加城南供热管网提升改造项目、县城水厂改造及管网延伸项目资金。

- 22.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.27万元，下降100%,主要原因是:本年未安排边境防护费——赴塔县人员伙食、住宿等项目。

- 23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少80.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排刀郎演艺中心灯光、音响、机械幕布等设备、刀郎文化产业园木质工艺品采购项目。

- 24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少242.51万元，下降100%,主要原因是:本年未安排刀郎文化园旅游景区建设项目专项建设基金偿还本金项目。

- 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.04万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，无此科目支出。

- 26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.61万元，下降100%,主要原因是:本年未安排喀什疏散组抗疫经费——住宿、伙食、交通补助项目。

- 27.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排历年绿化水费项目。

- 28.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,433.20万元，下降100%,主要原因是:本年未安排八乡一镇3583户脱贫户住房屋顶加固补强项目。

- 29.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少388.84万元，下降100%,主要原因是:本年未安排特色食品产业园建设项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,266.44万元，其中：

人员经费1,221.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.25万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算18.62万元，比上年增加8.47万元，增长83.28%，主要原因是：本年因我单位承担疫情防控、隔离点改造、城市精细化管理等工作需要，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出17.06万元，占91.62%，比上年增加7.42万元，增长76.97%，主要原因是：本年因我单位承担疫情防控、隔离点改造、城市精细化管理、农村危房改造、煤改电、平改坡等工作需要，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出1.57万元，占8.43%，比上年增加1.05万元，增长201.92%，主要原因是：本年接待地区行署办公室拆迁征收补偿工作指导组到麦盖提县指导拆迁征收补偿工作，接待西藏、阿里地区住建系统调研观摩团调研城市管理工作先进经验。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量24辆。

公务接待费1.57万元，开支内容包括一是接待地区行署办公室拆迁征收补偿工作指导组到麦盖提县指导拆迁征收补偿工作，二是接待自治区住建厅、地区住建局一行来我县调研；三是接待地直有关单位、各县市领导在我县召开地区脱贫攻坚巡视整改暨农村安居工程现场推进会；以上接待产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，96人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数18.62万元，决算数18.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数17.06万元，决算数17.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数1.57万元，决算数1.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入4,313.97万元，与上年相比，减少31,803.95万元，下降88.06%，主要原因是：本年减少征地和拆迁补偿支出，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出4,313.97万元，与上年相比，减少31,803.95万元，下降88.06%，主要原因是：本年减少征地和拆迁补偿支出，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

政府性基金预算财政拨款支出4,313.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出3,313.97万元；

- 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1,000.00万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区麦盖提县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出45.25万元，比上年减少12.06万元，下降21.04%，主要原因是：本年我单位厉行节约，减少办公费等经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5,539.86万元，其中：政府采购货物支出849.82万元、政府采购工程支出2,563.30万元、政府采购服务支出2,126.74万元。

授予中小企业合同金额4,955.52万元，占政府采购支出总额的89.45%，其中：授予小微企业合同金额3,081.39万元，占政府采购支出总额的55.62%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值2,734.99万元，房屋13,893.73平方米，价值1,864.25万元。车辆21辆，价值484.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：一般公务用车、洒水车、垃圾车、高空作业车、扫地车、挖掘机、装载机；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目33个，全年预算数28,687.68万元，全年执行数28,471.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效控制预算支出；二是提高预算管理的质量和效率。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入；二是预算绩效规范管理有盲点。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念；二是进一步加强财务素养和专业技能培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年租赁住房保障项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2,001.00 | 1,792.50 | 10 | 89.58% | 8.96分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2,001.00 | 1,792.50 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于拨付2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（麦财综字【2022】10号）文件下达直达资金为1910万元，关于拨付2022年公租房保障项目资金的通知（麦财综字【2022】16号）文件下达直达资金为91万元，本项目主要用于2022年计划筹集720套租赁住房房源，其中：公租房220套，保障性租赁住房500套，项目的实施进一步改善居民居住条件和生活环境，加快城镇化建设进度，改善城市面貌。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为2001万元，实际支出为1792.5万元，已完成招投标工作，主体已完成二层施工，因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金。项目因还未完工，故暂还未产生效益，未开展满意度调查。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筹集公共租赁住房数量（套） | >=220 | 220 | 5 | 5 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  |  | 筹集保障性租赁住房数量（套） | >=500 | 500 | 5 | 5 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达成年度指标且效果较差 | 6 | 0 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  | 时效指标 | 保障性租赁住房计划完成率 | =100% | 90% | 6 | 5.4 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  |  | 新筹集公租房年度计划完成率 | =100% | 90% | 6 | 5.4 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  |  | 项目计划开工时间 | 2022年5月 | 2022年5月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目计划完工时间 | 2022年12月 | 未达成年度指标且效果较差 | 6 | 0 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  | 成本指标 | 筹集公共租赁住房成本（万元） | <=1501 | 1344.5 | 5 | 4.48 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  |  | 筹集保障性租赁住房成本（万元） | <=500 | 448 | 5 | 4.48 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇户籍的保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率 | =100% | 未达成年度指标且效果较差 | 10 | 0 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  |  | 筹集公租房分配入住率 | >=60% | 未达成年度指标且效果较差 | 10 | 0 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | >=50 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 | 0 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 承租人满意度 | >=95% | 未达成年度指标且效果较差 | 10 | 0 | 因为疫情原因导致材料缺口和人员缺口，施工进度缓慢，未能本年度完工验收，计划于2023年6月底前完成验收并支付剩余资金 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 44.72分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 城镇棚户区改造配套基础设施建设（天然气改造）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 221.52 |  | 221.52 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 221.52 |  | 221.52 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目计划总投资221.52万元，主要用于城镇棚户区改造燃气改造，其中改造PE燃气管网3800米，更新改造DN50围楼管2800米，立管5200米，更换燃气自闭阀1812个，安装燃气金属波纹软管5436米。项目的实施能有效改善居民生活环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为221.52万元，实际支出为221.52万元，已完成改造PE燃气管网3800米，更新改造DN50围楼管2800米，立管5200米，更换燃气自闭阀1812个，安装燃气金属波纹软管5436米。项目的实施有效改善了居民生活环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，居民满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造PE燃气管网长度（米） | >=3800 | =3800 |  |  |
|  |  |  | 更新改造DN50围楼管长度（米） | >=2800 | =2800 |  |  |
|  |  |  | 改造立管长度（米） | >=5200 | =5200 |  |  |
|  |  |  | 更换燃气自闭阀数量（个） | >=1812 | =1812 |  |  |
|  |  |  | 安装燃气金属波纹软管长度（米） | >=5436 | =5436 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 城镇棚户区改造燃气改造成本（万元） | <=221.52 | =221.52 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后燃气管网使用年限（年） | >=10 | =10 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 公共租赁住房配套基础设施建设（天然气改造）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | zzq住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 109.71 |  | 109.71 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 109.71 |  | 109.71 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目计划总投资109.71万元，主要用于公共租赁住房天然气改造，其中改造PE燃气管网1500米；更新改造DN50围楼管1500米，立管3000米，更换燃气自闭阀1000个，更换燃气金属波纹软管3000米。项目的实施能有效改善居民生活环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为109.71万元，实际支出为109.71万元，已完成改造PE燃气管网1500米；更新改造DN50围楼管1500米，立管3000米，更换燃气自闭阀1000个，更换燃气金属波纹软管3000米。项目的实施有效改善了居民生活环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，居民满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造PE燃气管网长度（米） | >=1500 | =1500 |  |  |
|  |  |  | 更新改造DN50围楼管长度（米） | >=1500 | =1500 |  |  |
|  |  |  | 改造立管长度（米） | >=3000 | =3000 |  |  |
|  |  |  | 更换燃气自闭阀数量（个） | >=1000 | =1000 |  |  |
|  |  |  | 更换燃气金属波纹软管长度（米） | >=3000 | =3000 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公共租赁住房天然气改造成本（万元） | <=109.71 | =109.71 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后燃气管网使用年限（年） | >=10 | =10 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 老旧小区改造配套基础设施建设（天然气改造）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 103.02 |  | 103.02 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 103.02 |  | 103.02 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目计划总投资103.02万元，主要用于老旧小区改造，其中改造燃气管网1000米，更新改造围楼管800米，更换燃气金属波纹软管3582米，加装燃气安全装置1194个，项目的实施能有效改善居民生活环境，提高人民生活水平，减轻城市污染，促进社会和谐发展。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为103.02万元，实际支出为103.02万元，已完成改造燃气管网1000米，更新改造围楼管800米，更换燃气金属波纹软管3582米，加装燃气安全装置1194个，项目的实施有效改善了居民生活环境，提高了人民生活水平，有效减轻了城市污染。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，居民满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃气管网长度（米） | >=1000 | =1000 |  |  |
|  |  |  | 更新改造围楼管长度（米） | >=800 | =800 |  |  |
|  |  |  | 更换燃气金属波纹软管长度（米） | >=3582 | =3582 |  |  |
|  |  |  | 加装燃气安全装置数量（个） | >=1194 | =1194 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 老旧小区燃气改造成本（万元） | <=103.02 | =103.02 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后管网使用年限（年） | >=10 | =10 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县“煤改电”工程一期2020年居民供暖设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 75.82 | 75.82 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 75.82 | 75.82 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划投资75.82万元，主要用于支付麦盖提县“煤改电”工程一期2020年居民供暖设施改造项目尾款，项目的实施有效提升政府公信力，持续增强风险防范意识。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为75.82万元，实际支出为75.82万元，已完成支付麦盖提县“煤改电”工程一期2020年居民供暖设施改造项目尾款，项目的实施有效提升了政府公信力，增强了风险防范意识。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会公众和施工方满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目债务化解金额（万元） | <=75.82 | 75.82 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续增强风险防范意识 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2019年绿化提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 843.70 | 843.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 843.70 | 843.70 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为843.7万元，主要用于支付麦盖提县2019年绿化提升改造项目尾款，项目的实施有效提升政府公信力，持续增强风险防范意识。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为843.7万元，实际支出为843.7万元，已完成支付麦盖提县2019年绿化提升改造项目尾款，项目的实施有效提升了政府公信力，增强了风险防范意识。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，社会公众和施工方满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 以前年度债务化解金额（万元） | <=843.7 | 843.7 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2021年地方政府专项债券项目缴纳水土保持补偿费用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 86.64 | 86.64 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 86.64 | 86.64 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为86.64万元，主要用于支付2021年喀什地区麦盖提县城区集中供热提升改造建设项目、社区公共停车场建设项目等4个专项债券项目水土保持补偿费用，项目的实施保护水土资源、防止水土流失。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为86.64万元，实际支出为86.64万元，已完成编制4个水土保持方案并支付水土保持补偿费用，项目的实施有效提高了项目的规范性，保持了水土资源、有效防止了水土流失。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，聘用单位和服务方满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量（个） | >=4 | 4 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 编制水土保持方案数量（个） | >=4 | 4 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 报告按时完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 城镇棚户区改造外配套基础设施建设项目水土保持费（万元） | <=7.24 | 7.24 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社区公共停车场建设项目水土保持方案补偿费（万元） | <=8.93 | 8.93 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 市政工程建设项目水土保持方案补偿费（万元） | <=0.79 | 0.79 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城区集中供热提升改造建设项目水土保持方案补偿费（万元） | <=69.68 | 69.68 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目规范性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防止水土流失，保护水土资源 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用单位满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2021年地方政府专项债券一案两评编制项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 64.89 | 64.89 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 64.89 | 64.89 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资64.89万元，主要用于编制11个地方政府专项债券项目一案两评（实施方案、法律意见书、综合财务报告）。项目的实施提高项目规范性，满足产业发展对城市生活的需求。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为64.89万元，实际支出为64.89万元，已完成编制11个地方政府专项债券项目一案两评（实施方案、法律意见书、综合财务报告）。项目的实施有效提高了项目规范性，满足了产业发展对城市生活的需求。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，单位满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及编制一案两评项目个数（个） | >=11 | 11 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 编制实施方案数量（个） | >=11 | 11 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 编制法律意见书数量（个） | >=11 | 11 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 编制综合财务报告数量（个） | >=11 | 11 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具报告审核通过率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 报告按时完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 编制一案两评费用（万元） | <=64.89 | 64.89 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目规范性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足产业发展对城市生活的需求 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2021年棚户区改造内配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 398.32 | 398.32 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 398.32 | 398.32 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资398.32万元，主要用于麦盖提县城市棚户区改造片区内部绿化，涉及绿化小区5个，绿化面积为930平方米，共种1412棵树。通过实施绿化，进一步改善棚户区居民的生活环境和居住环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为398.32万元，实际支出为398.32万元，已完成我县城市棚户区改造片区内部绿化，已种1412棵树，绿化面积达到了930平方米，项目的实施有效改善了棚户区居民的生活环境和居住环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积（平方米） | >=930 | 930 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 绿化种树数量（棵） | >=1412 | 1412 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 涉及绿化小区数量（个） | >=5 | 5 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 每个小区平均绿化成本（万元） | <=79.66 | 79.66 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善棚户区居民的生活环境和居住环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强居民的环境意识和文明素质 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2022年专项建设基金贷款利息项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 79.30 | 79.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 79.30 | 79.30 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年总投资为79.3万元，主要用于支付6个项目的农发基金贷款利息，项目的实施提高社会服务发展能力，提升政府公信力。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为79.3万元，实际支出为79.3万元，已完成支付6个项目的农发基金贷款利息，项目的实施有效提高了社会服务发展能力，有效提升了政府公信力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众和单位满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付农发基金贷款利息项目数量（个） | >=6 | 6 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 按协议支付利息达标率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 农发基金贷款利息支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 每个项目均支付利息成本（万元） | <=13.22 | 13.22 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
|  |  |  | 单位满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县巴扎结米镇亚胡木丹村棚户区改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,167.97 | 1,167.97 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,167.97 | 1,167.97 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为1167.97万元，主要用于对巴扎结米镇亚胡木丹村46户进行发放棚户区改造拆迁补偿金，项目的实施有效改善棚户区居民的住房质量，有效提高棚户区改造被拆迁居民满意度。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1167.97万元，实际支出为1167.97万元，已完成对巴扎结米镇亚胡木丹村46户进行发放棚户区改造拆迁补偿金，项目的实施有效改善了棚户区居民的住房质量，提高了棚户区改造被拆迁居民满意度。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，棚户区改造被拆迁居民满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造拆迁户数（户） | =46 | 46 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发放拆迁补偿资金及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 每户棚户区改造拆迁补偿款金额（万元/户） | <=25.39 | 25.39 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 棚户区改造被拆迁户覆盖率 | >=80% | 80% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善棚户区居民的住房质量 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县保障性安居工程建设（以前年度）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 6,825.63 | 6,825.63 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6,825.63 | 6,825.63 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资6825.63万元，主要用于以前年度12个项目化解债务。项目的实施有效提升政府公信力，为百姓生活营造公平、和谐社会环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为6825.63万元，实际支出为6825.63万元，已完成支付以前年度12个项目工程尾款。项目的实施有效提升了政府公信力，为百姓生活营造了公平、和谐社会环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 以前年度债务化解项目数量（个） | >=12 | 12 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 化解完成时限 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目债务化解金额（万元） | <=568.8 | 568.8 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县城南供热管网提升改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,066.34 | 1,066.34 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,066.34 | 1,066.34 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划投资1066.34万元，主要用于新建换热站3座、扩建换热站12座、改造供热管网29.95公里，同时完成改造区域原地面硬化恢复及砌筑检查井等排套附属设施。项目的实施改善环境质量、提高人民生活水平、实现片区内供热设施节能改造，保障本县冬季采暖供热安全。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1066.34万元，实际支出为1066.34万元，已完成新建换热站3座、扩建换热站12座、改造供热管网长度为29.95公里，项目的实施有效改善了环境质量，提高了人民生活水平，保障了我县冬季采暖供热安全。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建换热站（座） | >=3 | 3 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 改扩建换热站（座） | >=12 | 12 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 改造供热管网长度（公里） | >=29.95 | 29.95 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 城南供热管网提升改造建设成本（万元） | <=1066.34 | 1066.34 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本县冬季采暖供热安全 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | >=20 | 20 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县城市空白地绿化项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,068.78 | 1,068.78 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,068.78 | 1,068.78 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资1068.78万元，用于麦盖提县城市空白地绿化项目，该项目合同价1522.32万元，审计结算价1502.31万元，2022年前已付资金433.54万元，本次进行支付剩下部分1068.78万元，项目的实施可有效提高绿化覆盖率，绿化美化城市环境，进一步提升政府公信力。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1068.78万元，实际支出为1068.78万元，已完成支付麦盖提县城市空白地绿化项目剩余款1068.78万元，通过本项目的实施有效提高了绿化覆盖率，绿化美化城市环境，有效提升了政府公信力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，施工方和社会公众满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=95% | 100% | 9 | 9 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目债务化解金额（万元） | <=1068.78 | 1068.78 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善市民生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 提高政府公信力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 绿化影响时限 | >=5年 | 5年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县城市园林市场化运作项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,550.12 | 1,550.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,550.12 | 1,550.12 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资1550.12万元，主要用于县城绿化养护，分为四个季度，养护面积为1625748.66平方米，养护等级3级，其中：一级养护区5个，二级18个，三级养护区30个，绿化人员91人，项目的实施为美化城市环境，改善城市环境，创建宜居城市打下基础。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1550.12万元，实际支出为1550.12万元，已完成县城绿化养护，养护面积为1625748.66平方米，支付四个季度县城绿化养护费用。项目的实施有效改善了城市环境，创建宜居城市打下了基础。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷91份，收回有效问卷91份，绿化人员满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县城绿化养护面积（平方米） | >=1625748.66 | 1625748.66 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绿化养护区域等级数量（级） | >=3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 一级养护区域数量（个） | >=5 | 5 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 二级养护区域数量（个） | >=18 | 18 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 三级养护区域数量（个） | >=30 | 30 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绿化人员数量（人） | >=91 | 91 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 养护季度数（个） | >=4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 分等级养护达标率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 绿化养护开始时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 绿化养护结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 每季度绿化养护成本（万元） | <=387.53 | 387.53 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市绿化 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善城市环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 绿化市场化运作时长（年） | >=1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 绿化人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县城水厂改造及管网延伸工程[一期]项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 1,065.43 |  | 1,065.43 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 1,065.43 |  | 1,065.43 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目总投资为1065.43万元，主要用于扩建现状水源地，新增9口水源井及配套管线1540米，新建清水池、二级泵房、消毒间等实施。项目的实施提升本县供水厂的水量、水质，进一步提高居民生活水平。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1065.43万元，实际支出为1065.43万元，已完成新增9口水源井及配套管线1540米，新建清水池、二级泵房、消毒间等实施。项目的实施有效提升了本县供水厂的水量、水质，进一步提高了居民生活水平。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增水源井数量（眼） | >=9 | =9 |  |  |
|  |  |  | 新增水源井配套管线长度（米） | >=1540 | =1540 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每口水源井建设成本（万元） | <=118.38 | =118.38 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本县供水厂的水量、水质 | 有效提升 | 有效提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水源井使用年限（年） | >=8 | =8 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县城乡环境卫生保洁工作市场化运作项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 790.39 | 790.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 790.39 | 790.39 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资790.39万元，主要用于发放189名环卫工作人员的工资、保险费、保障10辆清洁车运行维护费等。项目的实施进一步提高我县环境卫生清扫保洁质量，打造整洁靓丽的城区环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为790.39万元，实际支出为790.39万元，已完成发放189名环卫工作人员的工资及保险费，保障10辆清洁车正常运行，项目的实施进一步提高了我县环境卫生清扫保洁质量，打造了整洁靓丽的城区环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份,环卫人员满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环卫作业面积（平方米） | >=2139644.62 | 2139644.62 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 环卫人员数量（人） | >=189 | 189 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保障清扫车数量（辆） | >=10 | 10 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 环境卫生达标率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 垃圾收集、转运率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 清扫保洁率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 环卫人员每月补助标准（元/人） | <=1161 | 1161 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 购买社保标准（元/人） | <=1129.95 | 1129.95 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 其他费用（万元） | <=270.81 | 270.81 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫人员年均增收 | >=1.39 | 1.39 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 美化城市环境、创建宜居城市 | 效果显著 | 有效减少 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 有效减少 | 有效减少 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环卫作业工作时长（年） | >=1 | 1 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 环卫人员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县城雨水排水设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 224.59 | 224.59 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 224.59 | 224.59 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为224.59万元，主要用于新建雨水排水管渠3公里、新建蓄水池27座、更换路沿石9公里。项目的实施有效解决雨雪天气时城区部分路段经常出现积水的问题，雨水重复利用，解决绿化用水，缓解县城居民生活用水紧张局面，改善县城的生态环境，提高环境质量。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为224.59万元，实际支出为224.59万元，已完成新建雨水排水管渠3公里、新建蓄水池27座、更换路沿石9公里。项目的实施有效解决了雨雪天气时城区部分路段经常出现积水的问题，有效缓解了县城居民生活用水紧张局面。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建雨水排水管渠（公里） | >=3 | 3 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新建蓄水池数量（座） | >=27 | 27 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 更换路沿石（公里） | >=9 | 9 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目开工率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） | <=202.17 | 202.17 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 基本预备费（万元） | <=22.42 | 22.42 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决雨雪天气时城区部分路段经常出现积水的问题 | 有效解决 | 有效解决 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | >=8 | 8 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县缴纳占用农用地相关税费及滞纳金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 157.36 | 157.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 157.36 | 157.36 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为157.36万元，主要用于支付2020年公租房项目、再就业市场项目、城北污水处理厂三期提标扩容项目、沙漠花园一期项目等4个项目占用农用地相关税费及滞纳金；项目的实施有效提升政府公信力，持续增强风险防范意识。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为157.36万元，实际支出为157.36万元，已完成支付4个项目占用农用地相关税费及滞纳金；项目的实施有效提升了政府公信力，持续增强了风险防范意识。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会公众和农户满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目个数（个） | >=4 | 4 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 缴费时限 | 2022年6月 | 2022年6月 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 应缴相关费用金额（万元） | >=130.68 | 130.68 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 缴纳滞纳金金额（万元） | <=26.68 | 26.68 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
|  |  |  | 农户满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县老旧小区改造基础设施配套项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 525.00 |  | 525.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 525.00 |  | 525.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目投资525万元，主要用于老旧小区提升改造，其中：涉及10个老旧小区，18栋楼，438户，40700平方米。项目的实施进一步改善居民居住条件和生活环境，加快城镇化建设进度，改善城市面貌。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为525万元，实际支出为525万元，已完成我县老旧小区提升改造，改造面积为40700平方米。项目的实施进一步改善了居民居住条件和生活环境，加快了城镇化建设进度，有效改善了城市面貌。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，老旧小区居民满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及改造老旧小区数量（个） | >=10 | =10 |  |  |
|  |  |  | 改造户数（户） | >=438 | =438 |  |  |
|  |  |  | 改造楼栋数（栋） | >=18 | =18 |  |  |
|  |  |  | 改造面积（平方米） | >=40700 | =100 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022年4月 | =2022年4月 |  |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每户改造补助成本（元） | <=11986.3 | =11986.3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | >=8 | =8 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县农村厕所革命项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 192.66 |  | 192.66 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 192.66 |  | 192.66 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 2022年度计划总投资为192.66万元，主要用于发放3211户农民农户改厕补助，每户补助600元，项目的实施确保实现农村“每户一个卫生厕所”的目标；争取通过推进“厕所革命”，全县粪污无害化处理或资源化利用率得到显著提高、管护长效机制逐步建立完善，实现“数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明”的人居环境目标。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为192.66万元，实际支出为192.66万元，已完成发放3211户农民农户改厕补助，每户补助600元，项目的实施实现了农村“每户一个卫生厕所”的目标和“数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明”的人居环境目标。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改厕农户户数（户） | >=3211 | =3211 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 补助资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 补助资金发放及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每户补助金额（元） | =600 | =600 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县粪污无害化处理或资源化利用率 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善我县人居环境 | 持续改善 | 持续改善 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | =100% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县棚户区改造拆迁补偿项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2,146.00 | 2,146.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2,146.00 | 2,146.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为2146万元，用于发放六社区140户拆迁户棚户区改造拆迁补偿金，项目的实施有效改善棚户区居民的住房质量，有效提高了棚户区改造被拆迁居民满意度。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为2146万元，实际支出为2146万元，已完成发放六社区140户拆迁户棚户区改造拆迁补偿金，项目的实施有效改善了棚户区居民的住房质量，有效提高了棚户区改造被拆迁居民满意度。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，棚户区改造被拆迁居民满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造拆迁户数（户） | >=140 | 140 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发放拆迁补偿资金及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 棚户区改造拆迁补偿款总金额（万元） | <=2146 | 2146 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 | >=60% | 60% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 棚户区改造被拆迁户覆盖率 | >=80% | 80% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善棚户区居民的住房质量 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县棚户区改造基础设施配套项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 720.00 |  | 720.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 720.00 |  | 720.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 1.2022年计划投资720万元，用于保质保量完成2022年棚户区改造区域项目建设:本项目计划新建供水管网3970米、排水2953米、电力线路3400米，中水管网2075米，道路硬化13650平方米，垃圾收集设施，配套绿化、亮化等附属设施。 2.项目的实施将进一步完善城镇建设，提高麦盖提县棚户区改造区域人员的居住环境、生活质量和城市环境，促进社会稳定和谐发展，同时能促进麦盖提县经济和社会事业的发展。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为720万元，实际支出为720万元，已完成新建供水管网3970米、排水2953米、电力线路3400米，中水管网2075米，道路硬化13650平方米，垃圾收集设施，配套绿化、亮化等附属设施。 项目的实施有效提高了麦盖提县棚户区改造区域人员的居住环境、生活质量和城市环境，进一步促进了社会稳定和谐发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度（米） | <=3970 | =3970 |  |  |
|  |  |  | 新建排水管网长度（米） | <=2953 | =2953 |  |  |
|  |  |  | 新建电力线路长度（米） | <=3400 | =3400 |  |  |
|  |  |  | 新建中水管网长度（米） | <=2075 | =2075 |  |  |
|  |  |  | 道路硬化面积（米） | <=13650 | =13650 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） | <=637.41 | =637.41 |  |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） | <=50.03 | =50.03 |  |  |
|  |  |  | 基本预备费（万元） | <=32.56 | =32.56 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善棚户区改造区域居民的居住环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | >=8 | =8 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县市政运行项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 274.28 | 274.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 274.28 | 274.28 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资274.28万元，主要用于支付涉及11个区域的公租房项目和采购亮化数码灯管项目尾款，项目的实施有效提升政府公信力，持续增强风险防范意识。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为274.28万元，实际支出为274.28万元，已完成支付11个区域的公租房项目和采购亮化数码灯管项目工程尾款，项目的实施有效提升了政府公信力，持续增强了风险防范意识。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，施工方和社会公众满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=2 | 2 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目债务均化解金额（万元） | <=137.14 | 137.14 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续增强风险防范意识 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县特色食品产业园水土保持相关费用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为11.37万元，主要用于支付麦盖提县特色食品产业园建设项目相关费用，其中：水土保持方案编制费用5.5万元、水土补偿费5.87万元。项目的实施保护水土资源、防止水土流失。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为11.37万元，实际支出为11.37万元，已完成支付麦盖提县特色食品产业园建设项目水土保持方案编制费用5.5万元、水土补偿费5.87万元，项目的实施保护水土资源、防止了水土流失。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，聘用单位和服务方满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量（个） | >=1 | 1 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 报告按时完成率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付水土保持方案补偿费（万元） | <=5.87 | 5.87 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 支付水土保持方案编制费（万元） | <=5.5 | 5.5 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目规范性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防止水土流失，保护水土资源 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用单位满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县迎宾大道园林绿化基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目投入2000万元，主要用于新增绿地面积54.43万平方米，其中种植乔木8.36万株，灌木112万株，花卉3.9万平方米。项目的实施防止土地沙化，改善扬尘污染，居民投诉率降低。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为2000万元，实际支出为2000万元，已完成新增绿地面积54.43万平方米，其中种植乔木8.36万株，灌木112万株，花卉3.9万平方米。项目的实施防止了迎宾大道路边土地沙化，有效改善了扬尘污染，有效降低了居民投诉率。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，群众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增绿地面积（平方米） | >=544300 | =544300 |  |  |
|  |  |  | 种植乔木数量（株） | >=83600 | =83600 |  |  |
|  |  |  | 种植灌木数量（株） | >=1120000 | =1120000 |  |  |
|  |  |  | 种植花卉面积（平方米） | >=39000 | =39000 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每平方米绿地建设成本（元） | <=36.75 | =36.75 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防止土地沙化，改善扬尘污染1 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局债务化解项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 2,253.60 | 2,253.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2,253.60 | 2,253.60 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资2253.6万元，主要用于麦盖提县2015年城市棚户区改造配套基础设施建设项目需偿还本金、麦盖提县城西集中供热项目需偿还本金、喀什地区2016年麦盖提县棚户区改造及配套基础设施项目（一期、二期）需偿还本金等11个项目化解债务。项目的实施有效提升政府公信力，为百姓生活营造公平、和谐社会环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为2253.6万元，实际支出为2253.6万元，已完成以前年度11个项目债务化解，项目的实施有效提升了政府公信力，为百姓生活营造了公平、和谐社会环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，社会公众和施工方满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 以前年度债务化解项目数量（个） | =11 | 11 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 化解完成时限 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 以前年度债务化解金额（万元） | =2253.6 | 2253.6 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件（件） | =0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 上访人员（人） | =0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年麦盖提县“煤改电”工程[一期]项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 273.39 | 273.39 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 273.39 | 273.39 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划投资273.39万元，主要用于支付2019年麦盖提县“煤改电”工程（一期）项目尾款，项目的实施有效提升政府公信力，持续增强风险防范意识。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为273.39万元，实际支出为273.39万元，已完成支付2019年麦盖提县“煤改电”工程（一期）项目尾款，本项目的实施有效提升了政府公信力，持续增强了风险防范意识。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，施工方和社会公众满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目债务化解金额（万元） | <=273.39 | 273.39 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续增强风险防范意识 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年麦盖提县农村环境整治乡村垃圾清运市场化运作项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 583.72 | 583.72 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划投资583.72万元，主要用于为全县8乡2镇2林场140个行政村垃圾填埋场处理、垃圾收运费用。项目的实施减少固体垃圾污染，巩固提升农村人居环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为583.72万元，实际支出为583.72万元，已保障我县垃圾填埋场处理、垃圾收运费用，垃圾处理量达到了280吨/日，项目的实施有效减少了固体垃圾污染，巩固提升了农村人居环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇（场）数量（个） | >=12 | 12 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 垃圾处理量（吨／日） | >=280 | 280 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | >=95% | 95% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 乡村垃圾清运市场化运作成本（万元） | <=583.72 | 583.72 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村数（个） | >=144 | 144 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少固体垃圾污染 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 巩固提升农村人居环境 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年城镇老旧小区改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 393.00 | 393.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 393.00 | 393.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于拨付2022年城镇老旧小区改造项目资金的通知》（麦财综【2021】23号）文件下达直达资金为283万元、《关于拨付2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（麦财综字【2022】11号）文件下达直达资金为93万元，《关于拨付2022年城镇老旧小区改造资金的通知》（麦财综字【2022】17号）文件下达直达资金为17万元，本项目主要用于老旧小区提升改造，其中：涉及10个老旧小区，18栋楼，438户，40700平方米。项目的实施进一步改善居民居住条件和生活环境，加快城镇化建设进度，改善城市面貌。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为393万元，实际支出为393万元，已完成我县10个老旧小区提升改造，改造面积40700平方米。通过实施本项目有效改善了居民居住条件和生活环境，加快了城镇化建设进度，进一步改善了城市面貌。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，老旧小区居民满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及改造老旧小区数量（个） | >=10 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造户数（户） | >=438 | 438 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造楼栋数（栋） | >=18 | 18 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造面积（平方米） | >=40700 | 40700 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022年4月 | 2022年4月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 每户改造补助成本（元） | <=8972.6 | 8972.6 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | >=8 | 8 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年城镇棚户区改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,049.00 | 1,040.83 | 10 | 99.22% | 9.92分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,049.00 | 1,040.83 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于拨付2022年城镇棚户区改造项目资金的通知》（麦财综【2021】24号）文件下达直达资金为335万元、《关于拨付2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（麦财综字【2022】9号）文件下达直达资金为541万元，《关于拨付2022年棚户区改造项目资金的通知》（麦财综字【2022】15号）文件下达直达资金为173万元，本项目主要用于完成棚户区改造800套，项目的实施进一步改善居民居住条件和生活环境，加快城镇化建设进度，改善城市面貌。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1049万元，实际支出为1040.83万元，截止目前已完成737户拆迁户补偿金发放，因疫情原因63户拆迁户相关支付资料收集不齐全，故未能及时发放拆迁补偿金，目前相关资金支付手续已办理完毕，计划2023年2月底前支付完毕，项目的实施进一步改善了居民居住条件和生活环境，加快了城镇化建设进度，改善城市面貌。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，棚户区改造被拆迁居民满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造数量（套） | >=800 | 737 | 8 | 7.37 | 因疫情原因63户拆迁户相关支付资料收集不齐全，故未能及时发放拆迁补偿金，目前相关资金支付手续已办理完毕，计划2023年2月底前支付完毕 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022年2月 | 2022年2月 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 202年12月 | 202年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 因疫情原因63户拆迁户相关支付资料收集不齐全，故未能及时发放拆迁补偿金，目前相关资金支付手续已办理完毕，计划2023年2月底前支付完毕 |
|  |  | 成本指标 | 棚户区改造补助标准（元/套） | <=13112.5 | 13112.5 | 8 | 8 | 因疫情原因63户拆迁户相关支付资料收集不齐全，故未能及时发放拆迁补偿金，目前相关资金支付手续已办理完毕，计划2023年2月底前支付完毕 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 | >=60% | 60% | 10 | 10 | 因疫情原因63户拆迁户相关支付资料收集不齐全，故未能及时发放拆迁补偿金，目前相关资金支付手续已办理完毕，计划2023年2月底前支付完毕 |
|  |  |  | 改善居民居住条件和生活环境 | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 9.21 | 因疫情原因63户拆迁户相关支付资料收集不齐全，故未能及时发放拆迁补偿金，目前相关资金支付手续已办理完毕，计划2023年2月底前支付完毕 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障性住房建设使用年限（年） | >=50 | 50 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.50分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年居民供暖设施改造（煤改电二期）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家住房和城乡建设部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区住房和城乡建设厅 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 336.29 |  | 336.29 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 336.29 |  | 336.29 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目总投资为336.29万元，主要用于麦盖提县2491户实施煤改电工程；项目的实施推进“煤改电”入户工程，进一步调整优化城乡供热能源结构，减少空气粉尘污染，推动农村居民生活品质大幅度提升，保障农户最基本的供暖需求 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为336.29万元，实际支出为336.26万元，已完成对麦盖提县2491户实施煤改电工程；项目的实施进一步推进了“煤改电”入户工程，有效减少了空气粉尘污染，保障了农户最基本的供暖需求。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益农户满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及煤改电工程户数（户） | >=2491 | =2491 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每户工程建设成本（元） | <=1350.02 | =1350.02 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农户最基本的供暖需求 | 长期 | 长期 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少空气粉尘污染 | 有效减轻 | 有效减轻 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后质保时长（年） | >=10 | =10 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年农村危房补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于拨付2022年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（麦财社【2021】113号）文件下达直达资金为52.96万元、《关于拨付2022年中央财政农村危房改造补助资金（第二批）预算的通知》新财社【2022】69号文件核减资金24.12万元，本项目主要用于对14户农村危房户进行农村危房改造，按照每户2.06万元对其补助，通过实施农村危房改造工作，全面提升农村抗震防灾能力，有效地改善农村农户居住条件，实现农户安居梦想，使农户人民群众的生命财产安全得到保障，为社会主义新农村建设打下基础。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为28.84万元，实际支出为28.84万元，已完成对14户农村危房户进行农村危房改造，按照每户2.06万元对其补助，通过实施农村危房改造工作，全面提升了农村抗震防灾能力，有效改善了农村农户居住条件，实现农户安居梦想，使农户人民群众的生命财产安全得到保障，为社会主义新农村建设打下了基础。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷14份，收回有效问卷14份，危房改造户满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数（户） | >=14 | 14 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 符合条件对象危房改造率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022年3月 | 2022年3月 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 项目按计划完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 每户危房改造补助成本（万元） | <=2.06 | 2.06 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升农村抗震防灾能力 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 改造后房屋入住率 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限（年) | >=50 | 50 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 危房改造户满意度 | =95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》