新疆喀什地区麦盖提县自然资源局

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；自然资源资产有偿使用工作；自然资源的合理开发利用；建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；组织、协调、监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县自然资源局2022年度，实有人数83人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县自然资源局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、财务室、林果办、不动产中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,256.90万元，其中：本年收入合计12,256.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少10,659.08万元，下降46.51%，主要原因是：本年减少退耕还林项目资金、防沙治沙项目中的三北重点防护林资金。

本年支出总计12,256.90万元，其中：本年支出合计12,256.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少10,659.08万元，下降46.51%，主要原因是：本年减少退耕还林项目资金、防沙治沙项目中的三北重点防护林资金。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入12,256.90万元，其中：财政拨款收入11,271.21万元，占91.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入985.69万元，占8.04%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出12,256.90万元，其中：基本支出870.87万元，占7.11%；项目支出11,386.03万元，占92.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11,271.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入11,271.21万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少10,530.77万元，下降48.30%，主要原因是：本年减少退耕还林项目资金、防沙治沙项目中的三北重点防护林资金。

财政拨款支出总计11,271.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出11,271.21万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少10,530.77万元，下降48.30%，主要原因是：本年减少退耕还林项目资金、防沙治沙项目中的三北重点防护林资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数7,314.75万元，决算数11,271.21万元，预决算差异率54.09%，主要原因是：本年追加葡萄基地建设项目资金、红枣种植项目、农用化肥规模化建设项目。财政拨款支出总计年初预算数7,314.75万元，决算数11,271.21万元，预决算差异率54.09%，主要原因是：本年追加葡萄基地建设项目资金、红枣种植项目、农用化肥规模化建设项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,251.21万元，占本年支出合计的91.79%，与上年相比，减少10,550.77万元，下降48.39%，主要原因是：本年减少退耕还林项目资金、防沙治沙项目中的三北重点防护林资金。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)122.15万元,占1.09%。

- 2.卫生健康支出(类)49.83万元,占0.44%。

- 3.节能环保支出(类)5,709.65万元,占50.75%。

- 4.农林水支出(类)4,612.30万元,占40.99%。

- 5.自然资源海洋气象等支出(类)691.46万元,占6.15%。

- 6.住房保障支出(类)57.32万元,占0.51%。

- 7.灾害防治及应急管理支出(类)8.50万元,占0.07%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为27.43万元，比上年决算增加27.43万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，上年度在主科目中列支，本年度单独列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为70.42万元，比上年决算减少1.45万元，下降2.02%,主要原因是:本年度人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.30万元，比上年决算增加13.07万元，增长116.38%,主要原因是:本年度退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为41.41万元，比上年决算增加41.41万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，上年度在主科目中列支，本年度单独列支。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为8.42万元，比上年决算增加8.42万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，上年度在主科目中列支，本年度单独列支。

- 6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为795.49万元，比上年决算增加795.49万元，增长100.00%,主要原因是:本年度功能科目调整，生态护林员补助资金上年度在其他自然生态保护支出列支，本年单独列支。

- 7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为76.83万元，比上年决算增加76.83万元，增长100.00%,主要原因是:本年度功能科目调整，草场管护员资金上年度其他自然生态保护支出列支，本年单独列支。

- 8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为1,338.39万元，比上年决算减少3,975.69万元，下降74.81%,主要原因是:本年度功能科目调整，生态护林员补助资金，草场管护员资金单独列支，其他自然生态保护支出科目经费减少。

- 9.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为2,268.24万元，比上年决算增加2,262.24万元，增长37,704.00%,主要原因是:本年度增加2022年退耕还林还草补助资金。

- 10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为1,230.70万元，比上年决算增加982.09万元，增长395.03%,主要原因是:本年增加2022年叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目。

- 11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为753.87万元，比上年决算减少433.28万元，下降36.50%,主要原因是:本年减少重点防护林项目资金。

- 12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算数为167.78万元，比上年决算增加167.78万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加森林生态效益补偿补助—管护支出资金。

- 13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为429.19万元，比上年决算增加329.08万元，增长328.72%,主要原因是:本年新增2022年中央林业发展改革资金（森林生态效益补偿补助—公益林资源培育）。

- 14.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):支出决算数为12.13万元，比上年决算增加12.13万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增湿地保护修复补助项目。

- 15.农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):支出决算数为43.06万元，比上年决算增加43.06万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2022年中央林业改革发展资金（国土绿化—沙化土地封禁保护补偿）。

- 16.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为66.00万元，比上年决算增加66.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增湿地等生态保护—林业有害生物防治补助、人工生态林鼠兔害防治补助。

- 17.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为170.32万元，比上年决算减少3,308.42万元，下降95.10%,主要原因是:本年减少退耕还林还草项目资金。

- 18.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,084.86万元，比上年决算减少1,067.55万元，下降49.60%,主要原因是:本年减少林果修剪设备购置项目。

- 19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为1,885.09万元，比上年决算减少3,880.57万元，下降67.30%,主要原因是:本年减少农村用地规模化建设项目资金。

- 20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为641.58万元，比上年决算减少27.67万元，下降4.13%,主要原因是:本年在职人员减少，人员经费减少。

- 21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算数为1.29万元，比上年决算减少98.71万元，下降98.71%,主要原因是:本年减少国土资源事务资金。

- 22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为48.60万元，比上年决算减少375.96万元，下降88.55%,主要原因是:本年减少防风固沙生态林资金减少，基准地价更新经费。

- 23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为57.32万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.26%,主要原因是:本年在职人员减少，住房公积金减少。

- 24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为8.50万元，比上年决算增加8.50万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增自然灾害综合风险普查补助资金。

- 25.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.10万元，下降100%,主要原因是:本年功能科目调整，无此科目支出。

- 26.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,968.00万元，下降100%,主要原因是:本年功能科目调整，无此科目支出。

- 27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少157.74万元，下降100%,主要原因是:本年功能科目调整，无此科目支出。

- 28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排农村乱占耕地经费项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出870.87万元，其中：

人员经费847.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.77万元，包括：办公费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少10.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少10.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入20.00万元，与上年相比，增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增招拍挂土地评估工作项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出20.00万元，与上年相比，增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增招拍挂土地评估工作项目。

政府性基金预算财政拨款支出20.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120806土地出让业务支出20.00万元。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区麦盖提县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.77万元，比上年增加7.65万元，增长47.46%，主要原因是：本年业务量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额7,734.62万元，其中：政府采购货物支出2,555.74万元、政府采购工程支出1,471.55万元、政府采购服务支出3,707.33万元。

授予中小企业合同金额6,876.83万元，占政府采购支出总额的88.91%，其中：授予小微企业合同金额5,152.33万元，占政府采购支出总额的66.61%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,103.47万元，房屋3,839.70平方米，价值365.36万元。车辆8辆，价值141.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目39个，全年预算数12,201.28万元，全年执行数10,337.94万元。预算绩效管理取得的成效：本单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务室牵头、其他办公室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合本单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县葡萄育苗项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本年度计划总投资为1160万元，主要用于选育葡萄苗木，共五个品种，其中：新郁130万株、蓝宝石100万株、阳光玫瑰100万株、尼娜皇后20万株、深红无籽50万株，每株投入为2.9元；项目的实施提高葡萄产量，降低成本和人力，达到葡萄见效快，收益高，效益长目的。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1160万元，实际支出为1160万元，已完成选育葡萄苗木500万株，每株投入为2.9元；项目的实施有效提高了葡萄产量，降低了成本和人力，达到了葡萄见效快，收益高，效益长目的。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选育新优品种（万株） | >=130 | 130 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 选育蓝宝石品种（万株） | >=100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 阳光玫瑰品种（万株） | >=100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 尼娜皇后品种（万株） | >=20 | 20 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 深红无籽品种（万株） | >=50 | 50 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 苗木成活率 | >=85% | 85% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 选育品种成本（元/株） | <=2.9 | 2.9 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良品种培育及苗木质量提高 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高葡萄产量 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县森林生态效益补偿补助-公益林资源培育项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 600.00 | 306.23 | 10 | 51.04% | 5.10分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 600.00 | 306.23 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于调整2022年提前拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）的通知》（麦财建〔2022〕15号）下达直达资金为600万元，主要用于开展30个村庄绿化美化，按照一个绿化点补助20万的标准给予发放，项目的实施切实改善乡村绿化环境，提升大环境以绿化水平为目前，以绿化、美化为重点，提升乡村整体形象，努力实现“村村绿”“村村美”，为构建社会主义和谐社会提供良好的生态环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为600万元，实际支出为306.23万元，已完成建设30个绿化点，因种植的树木成活率不达标，疫情原因未及时补种树木，剩余资金待林木补种完成成活率达标后支付，项目的实施有效改善了乡村绿化环境，有效提升了大环境以绿化水平为目前，以绿化、美化为重点，提升乡村整体形象，努力实现“村村绿”“村村美”，为构建社会主义和谐社会提供良好的生态环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，村庄绿化农民满意度调查结果为95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展村庄绿化美化个数（个） | >=30 | 30 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 村庄绿化覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 5.1 | 因部分拨付资料准备不齐全，导致资金未能及时支付 |
|  |  | 成本指标 | 村庄绿化补助标准（万元/个） | <=20 | 20 | 10 | 5.1 | 因部分拨付资料准备不齐全，导致资金未能及时支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农户生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 绿化作业持续发挥作用年限（年） | >=5 | 5 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村庄绿化农民满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.30分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县森林生态效益补偿补助-管护支出项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 298.40 | 298.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 298.40 | 298.40 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于调整2022年提前拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）的通知》（麦财建〔2022〕15号）下达直达资金为290.4万元、《关于调整2022年提前拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）的通知》（麦财建（2022）16号）文件下达直达资金为8万元，主要用于管护国家公益林，面积为21.41万亩，发放3名监管员和43名护林员发放劳务费，项目的实施可有效改善县生态环境，充分利用我县未利用土地中宜林地、荒草地，使土地利用趋于合理化，同时加大林业在第一产业中所占比例，使产业结构趋于合理化，促进了资源、环境与经济协调发展。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为298.4万元，实际支出为298.4万元，已完成发放3名监管员和43名护林员劳务费，开展1次森林督查工作，项目的实施有效改善了县生态环境，充分利用我县未利用土地中宜林地、荒草地，使土地利用趋于合理化，加大林业在第一产业中所占比例，使产业结构趋于合理化，促进了资源、环境与经济协调发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷46份，收回有效问卷46份，护林员和管护员满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积（万亩） | >=21.41 | 21.41 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 护林员人数（人） | >=43 | 43 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 监管员人数（人） | >=3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展森林督查工作次数（次） | >=1 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益林管护质量合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 护林员工资补助总成本（万元） | <=167.03 | 167.03 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 监管员工资补助总成本（万元） | <=16.67 | 16.67 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 日常管护支出（万元） | <=106.70 | 106.7 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展森林督查工作成本（万元） | <=8 | 8 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进土地利用趋于合理化 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
|  |  |  | 管护员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县湿地保护修复补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 12.13 |  | 12.13 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 12.13 |  | 12.13 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目投入12.13万元，主要用于支付实施方案编制费，网络感知系统维保费用，湿地资源调查及环境监测费用，聘用4名管护员8月、9月管护补助，项目的实施进一步丰富区域的生物多样性，构建完善的生态链和生态网络，能够有效保护和恢复区域生物多样性，有效提升湿地生态文化的内涵和层次。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为12.13万元，实际支出为12.13万元，已完成发放4名管护员8月、9月管护补助，支付网络感知系统维保费用及湿地资源调查及环境监测费用，项目的实施进一步丰富区域的生物多样性，构建完善的生态链和生态网络，能够有效保护和恢复了区域生物多样性，有效提升了湿地生态文化的内涵和层次。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，聘用管护人员满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 编制实施方案个数（个） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  |  | 聘用管护员人数（名） | >=4 | =4 |  |  |
|  |  |  | 维保网络感知系统个数（个） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 编制实施方案费用（万元） | <=6 | =6 |  |  |
|  |  |  | 网络感知系统维保费用（万元） | <=1.7 | =1.7 |  |  |
|  |  |  | 聘用管护人员补助成本（万元） | <=2.83 | =2.83 |  |  |
|  |  |  | 湿地资源调查及环境监测费用（万元） | <=1.6 | =1.6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升湿地生态文化的内涵和层次 | 有效提升 | 有效提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护和恢复区域生物多样性 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用管护人员满意度 | =100% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县特色林果（苹果）标准化生产示范基地建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 70.00 |  | 70.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 70.00 |  | 70.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目投入为70万元，主要用于新建果品加工车间1座，新建果园刺丝围栏和防抛网共长22.1千米。项目的实施可以有效提高麦盖提县苹果品质及生产加工，销售能力，积极推进当地脱贫攻坚步伐。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为70万元，实际支出为70万元，已完成新建1座果品加工车间，新建果园刺丝围栏和防抛网共长22.1千米。项目的实施有效提高了麦盖提县苹果品质及生产加工，销售能力，积极推进了当地脱贫攻坚步伐。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建果园刺丝围栏及防抛网长度（千米） | >=22.1 | =22.1 |  |  |
|  |  |  | 新建果品加工车间数量（座） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年11月 | =2022年11月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新建果园刺丝围栏及防抛网成本（万元） | <=11.7 | =11.7 |  |  |
|  |  |  | 新建果品加工车间成本（万元） | <=58.3 | =58.3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高麦盖提县苹果品质及生产加工，销售能力 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | >=50 | =50 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县退耕还林还草补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1,004.36 | 1,004.36 | 1,004.36 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1,004.36 | 1,004.36 | 1,004.36 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为1004.36万元，主要用于完成2019年退耕还林补助面积3.3273万亩，每亩补助300元；2021年完善退耕还林补助面积0.0686万亩，每亩补助90元；项目的实施可改善土壤状况，为种植其他植物创造有利的生长条件，有效减轻风蚀沙害对周边居民的危害，进一步提高土地生产力和劳动生产力，缓解人地矛盾，减少水土流失，进而提高了资源与环境的承载力。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1004.36万元，实际支出为1004.36万元，已完成发放2019年退耕还林、2021年完善退耕还林补助；项目的实施有效改善了土壤状况，为种植其他植物创造了有利的生长条件，有效减轻了风蚀沙害对周边居民的危害，进一步提高了土地生产力和劳动生产力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年退耕还林还草补助面积（万亩） | >=3.3273 | 3.3273 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 2021年完善退耕还林补助面积（万亩） | >=0.0686 | 0.0686 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 综合治理质量合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 2019年退耕还林还草补助标准（元/亩） | <=300 | 300 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 2021年完善退耕还林补助标准（元/亩） | <=90 | 90 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻风蚀沙害对周边居民的危害 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高土地生产力和劳动生产力 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县乡镇林业站业务用房建设工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 10.41 | 10.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.41 | 10.41 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为10.41万元，主要用于支付麦盖提县乡镇林业站业务用房建设工程款，有效化解我单位存量债务，守住不发生系统性、区域性风险底线，有效增强风险防范意识，建立和完善我单位债务监督体系，把化解债务工作措施落实到位。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为10.41万元，实际支出为10.41万元，已完成支付麦盖提县乡镇林业站业务用房建设工程款，有效化解了我单位存量债务，守住不发生系统性、区域性风险底线，有效增强了风险防范意识，建立和完善了我单位债务监督体系，把化解债务工作措施落实到位。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 以前年度债务化解金额（万元） | <=10.41 | 10.41 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 沙化封禁保护日常社保采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 25.98 | 25.98 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为25.98万元，主要用于支付2016年度麦盖提县喀郎古·托格拉克国家沙化土地封禁保护补助试点项目尾款，有效化解我单位存量债务，守住不发生系统性、区域性风险底线，有效增强风险防范意识，建立和完善我单位债务监督体系，把化解债务工作措施落实到位。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为25.98万元，实际支出为25.98万元，已完成支付2016年度麦盖提县喀郎古·托格拉克国家沙化土地封禁保护补助试点项目尾款，有效化解了我单位存量债务，守住不发生系统性、区域性风险底线，有效增强了风险防范意识，建立和完善我单位债务监督体系，把化解债务工作措施落实到位。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 以前年度债务化解金额（万元） | <=25.98 | 25.98 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018-2019年拆旧区土地复垦项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 52.09 | 52.09 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 52.09 | 52.09 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年本项目资金52.09万元，主要用于支付2018年拆旧区土地复垦项目尾款0.9万元和2019年拆旧区土地复垦项目尾款51.19万元。通过项目实施将有效提高政府部门的履约能力，增强政府公信力。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为52.09万元，实际支出为52.09万元，已完成支付2018年拆旧区土地复垦项目尾款0.9万元和2019年拆旧区土地复垦项目尾款51.19万元。项目的实施有效提高了政府部门的履约能力，进一步提升了政府公信力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=2 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年8月 | 2022年10月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付2018年拆旧区土地复垦项目尾款（万元） | <=0.9 | 0.9 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 支付2019年拆旧区土地复垦项目尾款（万元） | <=51.19 | 51.19 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018-2019年度规模化农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 22.12 | 22.12 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 22.12 | 22.12 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年本项目计划投资22.12万元，主要用于支付2018年规模化农田建设项目尾款8.51万元和2019年规模化农田建设项目尾款13.61万元。通过项目实施将有效提高政府部门的履约服务能力，增强政府公信力。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为22.12万元，实际支出为22.12万元，已完成支付2018年规模化农田建设项目尾款8.51万元和2019年规模化农田建设项目尾款13.61万元。项目实施有效提高了政府部门的履约服务能力，进一步提升了政府公信力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=2 | 2 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还2018年规模化农田建设项目尾款（万元） | <=8.51 | 8.51 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 偿还2019年规模化农田建设项目尾款（万元） | <=13.61 | 13.61 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年退耕还草（第三年）补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 313.11 | 313.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 313.11 | 313.11 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目投入313.11万元，主要用于支付2019年退耕还草（第三年）补助，项目的实施可改善土壤状况，为种植其他植物创造有利的生长条件，有效减轻风蚀沙害对周边居民的危害，进一步提高土地生产力和劳动生产力，缓解人地矛盾，减少水土流失，进而提高了资源与环境的承载力。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为313.11万元，实际支出为313.11万元，已完成支付2019年退耕还草（第三年）补助，项目的实施有效改善了土壤状况，为种植其他植物创造了有利的生长条件，有效减轻了风蚀沙害对周边居民的危害，进一步提高了土地生产力和劳动生产力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年退耕还草（第三年）补助面积（亩） | >=7827.69 | 7827.69 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 综合治理质量合格率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 2019年退耕还草（第三年）补助标准（元/亩） | =400 | 400 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻风蚀沙害对周边居民的危害 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高土地生产力和劳动生产力 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020-2021年招拍挂土地评估工作费用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资为20万元，主要用于支付2020-2021年招拍挂土地评估费用，一共5家评估公司；项目的实施将有效提升政府公信力，化解政府隐性债务。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为20万元，实际支出为20万元，已完成支付5家评估公司2020-2021年招拍挂土地评估费用，项目的实施有效提升了政府公信力，化解政府隐性债务。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷30份，收回有效问卷30份，评估公司满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估公司数量（家） | >=5 | 5 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 以前年度债务化解金额（万元） | =20 | 20 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 评估公司满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年麦盖提县三北防护林五期项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为3万元，主要用于支付2020年麦盖提县三北防护林五期项目尾款，项目的实施将有效提升政府公信力，化解政府隐性债务。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为3万元，实际支出为3万元，已完成支付2020年麦盖提县三北防护林五期项目尾款，项目的实施有效提升了政府公信力，化解政府隐性债务。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 以前年度债务化解金额（万元） | <=3 | 3 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年项目管理费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 11.63 | 11.63 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资11.63万元，主要用于支付2020年麦盖提县城乡建设用地增减挂钩项目管理费，通过项目实施保障增减挂资金项目实施开展，辅助改善城乡建设用地布局。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为11.63万元，实际支出为11.63万元，已完成支付2020年麦盖提县城乡建设用地增减挂钩项目管理费，项目实施保障了增减挂资金项目实施开展，辅助改善城乡建设用地布局。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，服务单位满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目管理数量（项） | >=13 | 13 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障项目质量过关率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 出具成果报告及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金拨付到位率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目管理成本（万元/项) | <=0.89 | 0.89 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助改善城乡建设用地布局 | 显著改善 | 显著改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增减挂资金项目实施开展 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年麦盖提县规模化农田（零碎耕地规模化）建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 196.63 | 196.63 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 196.63 | 196.63 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目计划总投资为196.63万元，主要用于建设规模2863.82亩，涉及麦盖提县1个乡镇4个村实施，零碎耕地归并、平整，田水路林基础设施配套，农田防护林与生态环境保持工程和其他工程。项目的实施固土护田，防止水土流失，提高粮食综合生产能力。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为196.63万元，实际支出为196.63万元，已完成实施零碎耕地归并、平整，田水路林基础设施配套，面积为2863.82亩。项目的实施有效防止了水土流，进一步提高了粮食综合生产能力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模面积（亩） | >=2863.82 | 2863.82 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 涉及行政村数量（个） | >=4 | 4 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 亩均建设规模成本（元/亩） | <=686.6 | 686.6 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 固土护田，防止水土流 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 土地资源可持续利用年限（年） | >=20 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年麦盖提县红枣资源圃建设与新品种示范项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 40.21 | 40.21 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资40.21万元，主要用于支付2021年麦盖提县红枣资源圃建设与新品种示范项目尾款。建立枣品种资源圃50亩、灰枣系列品种筛选试验区及采穂圃50亩，新品种示范200亩，通过项目实施将有效提升政府公信力，化解政府隐性债务。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为40.21万元，实际支出为40.21万元，已完成支付2021年麦盖提县红枣资源圃建设与新品种示范项目尾款。项目实施有效提升了政府公信力，化解政府隐性债务。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，施工方满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解债务项目数量（个） | >=1 | 1 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 债务化解覆盖率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 债务化解完成时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 债务化解完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 以前年度债务化解金额（万元） | <=40.21 | 40.21 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强风险防范意识 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年麦盖提县良种苗木培育补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为30万元，主要用于林木良种培育面积共333亩，其中227亩大果沙枣苗50万株，106亩桃树苗10万株；项目的实施有效提高苗木质量，提高苗木生产的科技化含量，大力推进良繁速度。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为30万元，实际支出为30万元，已完成补助大果沙枣苗50万株、桃树苗10万株，每株补助0.5元；项目的实施有效提高了苗木质量，有效提高了苗木生产的科技化含量，大力推进良繁速度。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林木良种培育面积（亩） | >=333 | 333 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 培育大果沙枣苗数量（万株） | >=50 | 50 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 培育桃树苗数量（万株） | >=10 | 10 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 苗木成活率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 苗木补贴标准（元/株） | =0.50 | 0.5 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高苗木质量 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大力推进良繁速度 | 持续推进 | 持续推进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年麦盖提县人工生态林鼠兔害防治补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为20万元，主要用于对麦盖提县防风固沙生态林基地的20000亩林木进行保护，采购浸塑铁丝网40000米；通过防治，有效提高苗木成活率，最终形成稳定、健康、丰富多样的森林群落结构、提高森林质量、林地生产力和综合效益，发挥防护林的巨大作用。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为20万元，实际支出为20万元，已完成采购浸塑铁丝网40000米；项目的实施有效提高了苗木成活率，最终形成稳定、健康、丰富多样的森林群落结构、有效提高了森林质量、林地生产力和综合效益，发挥了防护林的巨大作用。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠虫害防治面积（亩） | >=20000 | 20000 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 采购浸塑铁丝网长度（米） | >=40000 | 40000 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 采购验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年6月 | 2022年6月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购浸塑铁丝网单价（元/米） | =5 | 5 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少有害生物对树木的破坏 | 有效减少 | 有效减少 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保护草原资源和生态安全 | 持续保护 | 持续保护 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年生态护林员补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 1,003.00 | 882.16 | 10 | 87.95% | 8.80分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1,003.00 | 882.16 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于拨付2022年生态护林员补助资金的通知》（麦财建字【2021】62号）文件下达直达资金为609万元、《关于拨付2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）的通知》（麦财建【2022】9号）文件下达直达资金为394万元，主要用于完成全县1003名生态护林员续聘和选聘工作，每人每年按1万元进行补助。通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，使林业在乡村振兴与巩固提升有效衔接中的特殊优势得以充分显现。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为1003万元，实际支出为882.16万元，已完成发放1003名生态护林员补助，因部分拨付资料准备不齐全，导致资金未能及时支付。通过选聘生态护林员将部分脱贫人口转为生态护林员，使林业在乡村振兴与巩固提升有效衔接中的特殊优势得以充分显现。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态护林员续聘、选聘人数（人） | >=1003 | 1003 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 生态护林员续聘、选聘完成率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 6.16 | 因部分拨付资料准备不齐全，导致资金未能及时支付。 |
|  |  | 时效指标 | 生态护林员完成选聘、续聘工作时限（天） | >=30 | 30 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 补助资金发放及时率 | =100% | 100% | 7 | 6.16 | 因部分拨付资料准备不齐全，导致资金未能及时支付。 |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 生态护林员补助标准（万元/人/年） | =1 | 1 | 7 | 6.16 | 因部分拨付资料准备不齐全，导致资金未能及时支付。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻生态护林员经济压力 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.28分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年土壤调理采购项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林草厅 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林草局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 15.89 |  | 15.89 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 15.89 |  | 15.89 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度计划投资为15.89万元，主要用于采购土壤调理剂7.06吨，采购标准2.25万元/吨。通过项目实施有效改良土壤结构恢复土壤活力，提高苗木成活率，改善生态环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为15.89万元，实际支出为15.89万元，已完成采购土壤调理剂7.06吨。项目实施有效抬贵了土壤结构恢复土壤活力，提高了苗木成活率，有效改善了生态环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会公众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购土壤调理剂数量（吨） | >=7.06 | =7.06 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 土壤调理剂采购平均成本（万元/吨） | <=2.25 | =2.25 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改良土壤结构恢复土壤活力 | 有效改良 | 有效改良 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间（年） | >=1 | =1 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年退耕还林还草补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 3,660.00 | 2,268.24 | 10 | 61.97% | 6.20分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3,660.00 | 2,268.24 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于拨付2022年退耕还林还草补助资金的通知》（麦财建字【59】号）文件下达直达资金为3660万元，主要用于对新一轮退耕还林还草任务给予补助，项目的实施实现国土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度，巩固好退耕还林成果。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为3660万元，实际支出为2268.24万元，已完成对新一轮退耕还林还草任务给予补助，已发放2268.24万元，因部分拨款资料准备不齐全，导致资金未能按时支付，项目的实施实现国土绿化，有效改善了水土流失情况，保障了新一轮退耕任务落实，有效提高了退耕农户满意度，巩固好退耕还林成果。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，退耕农户和牧民满意度调查结果为95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第二次补助面积（万亩） | >=4.92 | 4.92 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） | >=4.90 | 4.9 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还草第三次补助面积（万亩） | >=0.56 | 0.56 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 3.1 | 因部分拨款资料准备不齐全，导致资金未能按时支付 |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 新一轮退耕还林还草补助兑现率 | =100% | 100% | 3 | 1.86 | 因部分拨款资料准备不齐全，导致资金未能按时支付 |
|  |  | 成本指标 | 新一轮退耕还林第二次补助标准（元/亩） | <=300 | 300 | 5 | 5 | 因部分拨款资料准备不齐全，导致资金未能按时支付 |
|  |  |  | 新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩） | <=400 | 400 | 5 | 5 | 因部分拨款资料准备不齐全，导致资金未能按时支付 |
|  |  |  | 新一轮退耕还草第三次补助标准（元/亩） | <=400 | 400 | 5 | 5 | 因部分拨款资料准备不齐全，导致资金未能按时支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻风蚀沙害对周边居民的危害 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高土地生产力和劳动生产力 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度 | =95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.16分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年叶尔羌河-喀什噶尔河流域生态综合治理项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 773.59 |  | 773.59 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 773.59 |  | 773.59 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度计划投资为773.59万元，主要用于支付2022年防风固沙生态林建设项目滴灌建设工程52.57%的进度工程款项。通过项目的实施提高防风固沙成效，有效改善生态环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为773.59万元，实际支出为773.59万元，已完成支付2022年防风固沙生态林建设项目滴灌建设工程52.57%的工程款，项目的实施有效提高了防风固沙成效，有效改善了生态环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会公众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌铺设面积（亩） | >=18967 | =18967 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 滴灌铺设平均成本（元/亩） | <=775.85 | =775.85 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防风固沙成效 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） | >=3 | =3 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年自治区草原植被恢复资金项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 7.50 |  | 7.50 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 7.50 |  | 7.50 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 2022年计划投资7.5万元，主要用于支付“2019度新一轮退耕还草项目”作业设计费。项目的实施提升退耕还草作业效率，加快退耕还草工作进程，为我县草原植被恢复做好前期准备工作。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为7.5万元，实际支出为7.5万元，已完成支付“2019度新一轮退耕还草项目”作业设计费。项目的实施有效提升了退耕还草作业效率，加快了退耕还草工作进程，为我县草原植被恢复做好前期准备工作。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷50份，收回有效问卷50份，设计方满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 编制设计方案个数（个） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  |  | 涉及项目个数（个） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 设计方案审核合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设计方案编制费用（万元） | <=7.50 | =7.5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退耕还草作业效率 | 有效提升 | 有效提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加快退耕还草工作进程 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设计方满意度 | =100% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提好物农业科技有限公司产加销一体化建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 70.00 |  | 70.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 70.00 |  | 70.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目总投资为70万元，主要用于微信小程序商城建设，C端程序32套、公众号5个等；项目的实施不断提高麦盖提县优质经果林的知名度和影响力，吸引一批具有较强实力的企业加入优质林果业的建设中，促进麦盖提县脱贫攻坚和林业产业发展。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为70万元，实际支出为70万元，已完成建设1个微信小程序商城，32套C端程序、5个公众号；项目的实施不断提高了麦盖提县优质经果林的知名度和影响力，吸引了一批具有较强实力的企业加入优质林果业的建设中，有效促进了麦盖提县脱贫攻坚和林业产业发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，林果服务对象满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 微信小程序商城建设（套） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  |  | C端程序数量（套） | >=32 | =32 |  |  |
|  |  |  | 公众号数量（个） | >=5 | =5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 线上销售平台建设费用（万元） | <=70 | =70 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高麦盖提县优质经果林的知名度和影响力 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进麦盖提县脱贫攻坚和林业产业发展 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2021年生态护林员补助项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为20.92万元，主要用于21名生态护林员按照每人每年9961.9元的工资标准进行补发2021年的工资，生态护林人均管护面积为500亩，项目的实施一是有利于全县公益林及重要生态区位森林生态林管护工作的稳步有效开展，保障全县森林生态持续优化。二是有利于改善乡镇精准扶贫户生产生活条件和居住环境，提高当地百姓生活质量。三是利用林区资源环境优势，发展林下经济，提高农户收入，促进全县经济发展，保持林区社会稳定，实现林区和谐。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为20.92万元，实际支出为20.92万元，已完成补发21名生态护林员的工资，项目的实施有利于全县公益林及重要生态区位森林生态林管护工作的稳步有效开展，保障了全县森林生态持续优化，有利于改善乡镇精准扶贫户生产生活条件和居住环境，有效提高了当地百姓生活质量。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷21份，收回有效问卷21份，生态护林员满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益生态护林员人数（人） | >=21 | 21 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 生态护林人均管护面积（亩） | >=500 | 500 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 人员招聘签订合同率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 生态护林员工资发放标准（元/人/年） | <=9961.90 | 9961.9 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态护林员生活质量水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障全县森林生态持续优化 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 生态护林员满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2021年塔里木河流域生态修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 441.22 | 441.22 | 441.22 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 441.22 | 441.22 | 441.22 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为441.22万元，主要用于人工造乔木林5000亩，人工造灌木林5000亩，封沙育林10000亩，退化林修复5000亩；通过实施塔里木河流域生态系统保护和修复重大工程，全面加强生态保护和修复工作，实现麦盖提县森林、草原、荒漠、湿地等自然生态系统状况好转，生态系统质量明显改善，生态服务功能显著提高，生态稳定性明显增强，自然生态系统实现良性循环，生态安全屏障体系巩固完善，优质生态产品供给能力进一步增强。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为441.22万元，实际支出为441.22万元，已完成人工造乔木林5000亩，人工造灌木林5000亩，封沙育林10000亩，退化林修复5000亩；通过实施塔里木河流域生态系统保护和修复重大工程，全面加强了生态保护和修复工作，实现了麦盖提县森林、草原、荒漠、湿地等自然生态系统状况好转，有效改善了生态系统质量，生态服务功能显著提高，明显增强了生态稳定性，自然生态系统实现良性循环，生态安全屏障体系巩固完善，进一步增强了优质生态产品供给能力。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，项目区群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工造乔木林面积（亩） | >=5000 | 5000 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 人工造灌木林面积（亩） | >=5000 | 5000 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 封沙育林面积（亩） | >=10000 | 10000 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 退化林修复面积（亩） | >=5000 | 5000 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 人工造林成活率 | >=70% | 70% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 退化林修复合格率 | >=90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年1月 | 2022年1月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 人工乔木造林费用（万元） | <=180.99 | 180.99 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 人工灌木造林费用（万元） | <=79.2 | 79.2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 封沙育林费用（万元） | <=45.27 | 45.27 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 退化林修复费用（万元） | <=135.76 | 135.76 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 退化林修复带动农户实现亩均增收（元） | >=100 | 100 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全面加强生态保护和修复工作 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态系统质量好转 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对促进区域社会经济长远发展的影响 | 长期 | 长期 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县2022年公益林资源培育（退化防护林修复）项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 125.00 | 68.03 | 10 | 54.42% | 5.44分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 125.00 | 68.03 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于调整2022年提前拨付2022年第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）的通知》（麦财建（2022）16号）文件下达直达资金为125万元，主要用于完成退化防护林修复2500亩，项目的实施进一步增加林草植被盖度，增强防风固沙、水土保持、生物多样性等功能，提高自然生态系统质量和稳定性，筑牢区域生态安全屏障。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为125万元，实际支出为68.03万元，已完成退化防护林修复2500亩，计划2023年3月底苗木补植补造完成后支付剩余资金，项目的实施进一步增加了林草植被盖度，增强防风固沙、水土保持、生物多样性等功能，有效提高了自然生态系统质量和稳定性，筑牢区域生态安全屏障。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，项目区林业职工和社会公众满意度调查结果均为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成退化防护林修复面积（亩） | >=2500 | 2500 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 退化林修复质量合格率 | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 补植补造成活率 | >=75% | 75% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 退化林修复任务当期任务完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 退化林修复补助标准（元/亩） | <=500 | 500 | 8 | 4.35 | 因部分拨款资料准备不齐全，导致资金未能按时支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增加林草植被盖度 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强防风固沙、水土保持 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区林业职工满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
|  |  |  | 社会公众满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.79分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县草场管护员补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 45.83 |  | 45.83 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 45.83 |  | 45.83 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度总投入为45.83万元，主要用于草原生态修复治理区域总面积220.08万亩，并聘请50名草原管护员保护草原。通过落实草原生态修复治理政策，全面推行草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复，改善草原质量，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为45.83万元，实际支出为45.83万元，已完成发放50名草原管护员工资。项目的实施有效促进了草原生态环境稳步恢复，有效改善了草原质量，提升了绿色畜产品生产供应水平。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，草场管护员满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 草原生态修复管护面积（万亩） | >=220.08 | =220.08 |  |  |
|  |  |  | 草场管护员人数（人） | >=50 | =50 |  |  |
|  |  |  | 岗位涉及乡镇数（个） | >=6 | =6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人员招聘签订合同率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 草场管护员工资标准（元/人/年） | =9166 | =9166 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口数量（人） | >=50 | =50 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态功能逐渐增强，草原质量大力改善 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升绿色畜产品生产供应水平 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 草场管护员满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县草原生态修复治理项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 31.41 |  | 31.41 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 31.41 |  | 31.41 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度总投入为31.41万元，主要用于草原鼠害防治，鼠害防治面积为1万亩，乡土草种繁育，乡土草种繁育面积为0.5万亩，项目的实施确保草原生态安全，保障草原生态修复用种。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为31.41万元，实际支出为31.41万元，已完成草原鼠害防治面积1万亩，乡土草种繁0.5万亩，项目的实施有效确保了草原生态安全，保障了草原生态修复用种。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益群众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 乡土草种繁育（万亩） | >=0.50 | =0.5 |  |  |
|  |  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  |  | 草原监测监管和科技支撑单位（个） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 乡土草种采集（公斤/亩） | >=6 | =6 |  |  |
|  |  |  | 项目区草原鼠虫害防治率 | >=85% | =85% |  |  |
|  |  |  | 形成草原资源监测或有害生物防治报告数量（份） | =1 | =1 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 补助发放及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 乡土草种采集成本（万元） | <=24.81 | =24.81 |  |  |
|  |  |  | 草原有害生物防治成本（万元） | <=3 | =3 |  |  |
|  |  |  | 草原监测监管和科技支撑经费（万元） | <=3.6 | =3.6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保草原生态安全 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障草原生态修复用种 | 有效保障 | 有效保障 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县防风固沙生态林建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 968.53 |  | 968.53 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 968.53 |  | 968.53 |  | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目总投资为968.53万元，主要用于在麦盖提县克孜勒阿瓦提乡和希衣提墩乡实施生态林建设，人工造林19300亩，架设供电线路14.3公里，开凿机电井26眼，配套建设管护用房52套，滴管首部设备配套26套，井电双控安装26套，采购二铵78吨。项目的实施县域生态环境得到明显改善，为保护麦盖提县绿洲免受塔克拉玛干沙漠风沙侵袭建起一道大型的绿色屏障。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为968.53万元，实际支出为968.53万元，已完成人工造林19300亩，架设供电线路14.3公里，开凿机电井26眼，配套建设管护用房52套，滴管首部设备配套26套，井电双控安装26套，采购二铵78吨，项目的实施有效改善了县域生态环境，为保护麦盖提县绿洲免受塔克拉玛干沙漠风沙侵袭建起了一道大型的绿色屏障。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会公众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人工造林面积（亩） | >=19300 | =19300 |  |  |
|  |  |  | 架设供电线路长度（公里） | >=14.30 | =14.3 |  |  |
|  |  |  | 新开凿机数量（眼） | >=26 | =26 |  |  |
|  |  |  | 配套建设管护用房数量（套） | >=52 | =52 |  |  |
|  |  |  | 滴管首部配套设备数量（套） | >=26 | =26 |  |  |
|  |  |  | 安装井电双控数量（套） | >=26 | =26 |  |  |
|  |  |  | 采购二铵数量（吨） | >=78 | =78 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 供电线路架设与维护费用（万元） | <=320 | =320 |  |  |
|  |  |  | 新开凿机电井成本（万元） | <=208 | =208 |  |  |
|  |  |  | 配套管护用房成本（万元） | <=130 | =130 |  |  |
|  |  |  | 滴管首部配套设备成本（万元） | <=107.39 | =107.39 |  |  |
|  |  |  | 安装井电双控成本（万元） | =47 | =47 |  |  |
|  |  |  | 采购二铵成本（万元） | <=125 | =125 |  |  |
|  |  |  | 第三方服务费（万元） | <=31.14 | =31.14 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善麦盖提县县域生态环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进我县防风固沙生态工程建设 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县公益林资源培育营造林村庄绿化项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为19.4万元，主要用于麦盖提县6个绿化点，每个绿化点面积100亩，按照一个绿化点补助3.233万的标准给予发放，项目的实施切实改善乡村绿化环境，提升大环境以绿化水平为目前，以绿化、梅花为重点，提升乡村整体形象，努力实现“村村绿”“村村美”，为构建社会主义和谐社会提供良好的生态环境。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为19.4万元，实际支出为19.4万元，已完成对6个绿化点按照3.233万的标准发放补助，项目的实施切实改善了乡村绿化环境，有效提升了大环境以绿化水平为目前，以绿化、梅花为重点，提升了乡村整体形象，努力实现“村村绿”“村村美”，为构建社会主义和谐社会提供良好的生态环境。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设立绿化点数量（个） | >=6 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单个绿化点面积（亩） | >=100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿化覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年5月 | 2022年5月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 每个绿化点平均补助金额（万元） | <=3.233 | 3.233 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农户生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 绿化作业持续发挥作用年限（年） | >=5 | 5 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县国土绿化-森林抚育补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 354.72 |  | 354.72 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 354.72 |  | 354.72 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度计划投入354.72万元，主要用于完成森林抚育，面积为60000亩，项目的实施提高森林质量，增强林木抵抗自然灾害的能力，降低林业有害生物和森林火灾发生率。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为354.72万元，实际支出为354.72万元，已完成森林抚育60000亩，项目的实施有效提高了森林质量，有效增强林木抵抗自然灾害的能力，降低了林业有害生物和森林火灾发生率。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，造林补助政策宣传满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 天保工程区外抚育面积（亩） | >=60000 | =60000 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 森林抚育质量合格率 | >=98% | =98% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 森林抚育当期任务完成率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 森林抚育补助成本（元/亩） | <=59.12 | =59.12 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低林业有害生物和森林火灾发生率 | 有效降低 | 有效降低 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强林木抵抗自然灾害的能力 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 造林补助政策宣传满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县国土绿化-沙化土地封禁保护补偿项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 43.06 |  | 43.06 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 43.06 |  | 43.06 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度计划投入43.06万元，主要用于对沙化土地封禁区压沙固沙工程进行维护，同时对管护站进行维护更新，加强管护及政策宣传等费用；项目实施后，保护区的沙化危害可以从根源上得到控制，植被覆盖率整体得到提升。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为43.06万元，实际支出为43.06万元，已完成维护沙化土地封禁区压沙固沙工程，对管护站进行维护更新，主要用于：保障6个管护人员工资，保护1个面积15.08万亩的沙化土地封禁区；项目实施从根源上控制了保护区的沙化危害，有效提升了植被覆盖率。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会公众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 沙化土地封禁保护区数量（个） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  |  | 沙化土地封禁保护补偿面积（万亩） | >=15.08 | =15.08 |  |  |
|  |  |  | 管护员人数（人） | >=6 | =6 |  |  |
|  |  |  | 沙化土地封禁保护区成效监测站点形成监测报告数量（套） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监测报告合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 沙化土地封禁保护区当期任务完成率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 沙化土地封禁保护区管护人员工资成本（元/亩） | <=12.64 | =12.64 |  |  |
|  |  |  | 监测站点维护管护费用（万元） | <=26.42 | =26.42 |  |  |
|  |  |  | 监测站点数据监测费用（万元） | <=4 | =4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善沙化土地封禁保护区对周边环境 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续封禁沙化土地封禁保护区 | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县国土绿化-造林补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 284.79 |  | 284.79 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 284.79 |  | 284.79 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度计划投入284.79万元，主要用于完成造林面积5000亩，其中：乔木造林2500亩，灌木造林2500亩，项目的实施实现国土绿化，改善水土流失情况。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为284.79万元，实际支出为284.79万元，已完成乔木造林2500亩，灌木造林2500亩，项目的实施实现了国土绿化，有效改善了水土流失情况。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，造林补助政策宣传满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 乔木造林面积（亩） | >=2500 | =2500 |  |  |
|  |  |  | 灌木造林面积（亩） | >=2500 | =2500 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 造林成活率 | >=95% | =95% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 造林任务当期任务完成率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 乔木造林补助成本（万元） | <=198.13 | =198.13 |  |  |
|  |  |  | 灌木造林补助成本（万元） | <=86.66 | =86.66 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水土流失情况 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增加国土绿化面积（亩） | >=5000 | =5000 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现国土绿化 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 造林补助政策宣传满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县红枣种植项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 297.53 | 297.53 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 297.53 | 297.53 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年计划投资297.53万元，主要用于采购酸枣种子5500公斤，涉及11个乡镇（林场），按照0.5*4米的红枣直播模式进行播种。种子发芽率达到75%。通过项目实施有效促进酸枣产业发展，改善项目区生态环境，进一步提升林果果品品质。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为297.53万元，实际支出为297.53万元，已完成采购酸枣种子5500公斤，种子发芽率达到了79%。项目实施有效促进了酸枣产业发展，有效改善了项目区生态环境，进一步提升了林果果品品质。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益群众满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购酸枣种子数量（公斤) | >=5500 | 5500 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 涉及乡镇数量（个） | >=11 | 11 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 种子发芽率 | >=75% | 79% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 种子采购成本（元/公斤) | <=540.96 | 540.96 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升林果果品品质 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进酸枣产业发展 | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县经济林苗木保障性苗圃建设基地项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 30.00 |  | 30.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 30.00 |  | 30.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度计划投入30万元，主要用于培育葡萄苗60万株，项目的实施提高造林质量，加速资源增长。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为30万元，实际支出为30万元，已完成培育葡萄苗60万株，项目的实施有效提高了造林质量，加速了资源增长，苗木成活率达到了95%。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，社会群众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 林木良种培育葡萄苗面积（亩） | >=16.80 | =16.8 |  |  |
|  |  |  | 培育葡萄苗数量（万株） | >=60 | =60 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 苗木成活率 | >=95% | =95% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培育葡萄苗成本（元/株） | =0.50 | =0.5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高造林质量 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加速资源增长 | 效果显著 | 效果显著 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县林果基地示范园建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 22.82 |  | 22.82 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 22.82 |  | 22.82 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目投入22.82万元，主要用于购买17把电动高枝剪、电动修枝剪、开沟施肥一体机、植保无人机等设备。项目的实施大幅度提高劳动效率、降低果农劳动强度。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为22.82万元，实际支出为22.82万元，已完成编制1个实施方案，购买电动高枝剪、电动修枝剪、开沟施肥一体机、植保无人机等设备。项目的实施大幅度提高了劳动效率、有效降低了果农劳动强度。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益对象满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量（把） | >=17 | =17 |  |  |
|  |  |  | 编制实施方案个数（个） | >=1 | =1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购买设备成本（万元） | <=20.61 | =20.61 |  |  |
|  |  |  | 实施方案编制费用（万元） | <=2.21 | =2.21 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低果农劳动强度 | 持续降低 | 持续降低 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（年） | >=5 | =5 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 麦盖提县林业有害生物防治补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A，含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 46.00 |  | 46.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 46.00 |  | 46.00 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度计划投入46万元，主要用于对麦盖提县防风固沙生态林基地和希依提墩乡的20000亩林木进行保护，防止鼠兔啃食林木表皮导致林木枯死，全年开展2次专项调查和检疫执法专项行动，通过防治有效提高苗木成活率，最终形成稳定、健康、丰富多样的森林群落结构、提高森林质量、林地生产力和综合效益，发挥防护林的巨大作用，促进林区经济、生态、社会效益又好又快发展. |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为46万元，实际支出为46万元，已完成对麦盖提县防风固沙生态林基地和希依提墩乡的20000亩林木进行保护，防止了鼠兔啃食林木表皮导致林木枯死，全年开展了2次专项调查和检疫执法专项行动，项目的实施有效提高了苗木成活率，最终形成稳定、健康、丰富多样的森林群落结构、有效提高了森林质量、林地生产力和综合效益。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益群众满意度调查结果为100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防控面积（亩） | >=20000 | =20000 |  |  |
|  |  |  | 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（次） | >=2 | =2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率（‰） | <=8.20 | =8.2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 专项调查和检疫执法专项行动按时完成率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 有害生物防治补助标准（元/亩） | =20 | =20 |  |  |
|  |  |  | 开展专项调查和检疫执法专项行动费用（万元） | <=6 | =6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >=90% | =90% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低危险性林业有害生物传播风险 | 有效降低 | 有效降低 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 麦盖提县农村宅基地及集体建设用地进行变更调查及补测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目2022年计划总投资为50万元，主要用于对8个乡2个镇2个林场27325亩宗当地农村宅基地及集体建设用地进行变更调查及补测工作，完成发放27325宗不动产证书，项目的实施加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作，加快地籍调查，使每位农户拿到不动产证书，保障农民切身利益。 |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目总投资为50万元，实际支出为50万元，已完成对27325亩宗当地农村宅基地及集体建设用地进行变更调查及补测，发放27325宗不动产证书，项目的实施有效推进了宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作，使每位农户拿到不动产证书，保障了农民切身利益。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，农户满意度调查结果为100%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 变更补测宗地数量（宗） | >=27325 | 27325 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 发放不动产证书数量（个） | >=27325 | 27325 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 宗地变更补测验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 每宗地变更补测费用（元） | <=18.30 | 18.3 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快地籍调查 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障农民切身利益 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 根据满意度调查问卷实际情况，满意度达100%出现正偏差。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》