部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目

实施单位（公章）：麦盖提县交通运输局

主管部门（公章）： 麦盖提县交通运输局

项目负责人（签章）：丁祥伟

填报时间：2024年06月05日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，有效减轻了群众劳动强度，处理供需矛盾，解决了行路运输难等问题，为今后群众生产致富将提供了更大帮助。切实改变了项目区群众出行难，明显改善了项目区的交通运输状况。

2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要用于改建中型桥梁54个延米，及相关附属设施建设；通过项目的实施有效保障区域群众需用生产资料和农副产品的及时调运以免耽误农时影响生产。对期熟农产品、果品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失。

3.项目实施主体

麦盖提县交通运输局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有1个单位：内设股室为：麦盖提县农村公路建设养护所、交通运输综合行政执法大队、麦盖提县城市客运车辆服务中心。

编制人数26人，其中：行政人员编制4人、工勤1人、参公18人、事业编制3人。实有在职人数24人，其中：行政在职6人、工勤1人、参公6人。

4. 资金投入和使用情况

根据《《关于麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程实施方案的批复（麦发改项目【2023】139号）》共安排下达资金320万元，资金来源为中央转移支付资金，最终确定项目资金总数为320万元。

截至2024年5月31日，实际支出320万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

用于改建中型桥梁54个延米，及相关附属设施建设；通过项目的实施有效保障区域群众需用生产资料和农副产品的及时调运以免耽误农时影响生产。对期熟农产品、果品外运外销起到保时保质运输，避免不必要的经济损失。桥修好，道路通达后可减轻群众劳动强度，处理供需矛盾，解决行路运输难等问题，为今后群众生产致富将提供更大帮助。切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区的交通运输状况。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：2023年7月至2023年8月，项目进行设计阶段；

2023年8月至2023年9月项目进行招投标；

具体实施工作：2023年9月至2023年12月项目实施；

验收阶段的具体工作：2024年1月至2024年2月项目进行验收；

2024年2月2024年3月项目进行审计。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

赖兴雄、阿不都阿克木·买买提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

丁祥伟、马玉龙任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

唐晓红、刘云、杨丽阳、徐梦竹任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目，可减轻群众劳动强度，处理供需矛盾，解决行路运输难等问题，为今后群众生产致富将提供更大帮助。切实改变项目区群众出行难，明显改善了项目区的交通运输状况。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《《关于麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程实施方案的批复（麦发改项目【2023】139号）》文件立项，项目实施符合施工要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目预算安排320万元，实际支出320万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：主要关注该项目的数量、质量、成本和时效指标是否达到预期目标。经翻阅项目资料可知，项目已完成改建中型桥梁54个延米，及相关附属设施建设；

项目效益：通过实施此项目，有效减轻了群众劳动强度，处理供需矛盾，解决了行路运输难等问题，为今后群众生产致富将提供了更大帮助。切实改变了项目区群众出行难，明显改善了项目区的交通运输状况。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合负责管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输优化结构，协调发展等职责，并组织实施。围绕2023、2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

“改建中型桥梁延米数”指标，预期指标值为大于等于54个，实际完成值为54个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

“桥梁改造座数”指标，预期指标值为大于等于1座，实际完成值为1座，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计的20分。

（2）对于“产出质量”：

“资金使用合规率”指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

“桥梁改造完成及时性”指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）项目成本情况

项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态成本三方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

对于“经济成本”：

“改建中型桥梁平均延米成本”指标，预期指标值为小于等于5.93万元/个，实际完成值为5.93万元/个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

合计得20分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

“改善项目区的交通运输状况”指标，该指标预期指标值为改善，实际完成值为改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

合计得20分。

（2）对于“经济效益指标”：

本项目不涉及经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

本项目不涉及生态效益指标。。

（六）满意度指标完成情况分析

对于“满意度指标：群众满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县2023年昂格特勒克乡桥梁建设以工代赈示范工程项目预算320万元，到位320万元，实际支出320万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

存在的问题：施工期间道路施工往往需要封闭或限制部分路段，对城市交通造成了一定影响，引发交通拥堵和安全隐患。

原因分析：这主要是由于道路施工期间交通疏导方案不够完善，以及部分市民对施工信息了解不足，导致交通拥堵和安全隐患的产生。未来在类似项目中，应提前制定详细的交通疏导方案，并通过多种渠道向公众发布施工信息，以减少交通拥堵和安全隐患。

下一步改进措施：加强公众参与和监督：鼓励公众参与道路建设项目的规划和实施过程，广泛征求公众意见，增强项目的透明度和公众的认同感。同时，建立健全投诉举报机制，及时处理公众反映的问题，确保项目顺利实施。督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工管理。

七、有关建议

针对施工期间道路封闭或限制引发的交通问题，建议合理规划施工时间和路段，加强交通疏导和安全监管，以减轻交通拥堵和安全隐患。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。