部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县S234辅道工程项目

实施单位（公章）：麦盖提县交通运输局

主管部门（公章）：麦盖提县交通运输局

项目负责人（签章）：丁祥伟

填报时间：2024年07月05日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
公路作为经济的载体，与经济发展是相辅相成的。公路建设有效的将各区域连接起来带动地方经济快速发展，所以要想富先修路。本项目的建设，极大的改善了交通出行环境，推动了城乡一体化建设，增加经济收入创造有利条件，对地区的精神文明建设和物质文明建设起到积极的推动作用，从而有利于促进南疆地区的政治稳固，安定团结。项目的建成完善了城市道路网格局，优化了路网结构，提高整个路网的通行能力，改善了区域间的交通便利性。交通区位的改善确定了区域经济增长潜力的变化，经济增长潜力最终诱使经济增长。
2. 主要内容及实施情况
本项目用于建设辅道及附属设施，目前已完成建设辅道长度为1.5185公里。
3.项目实施主体
麦盖提县交通运输局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有1个单位：内设股室为：麦盖提县农村公路建设养护所、交通运输综合行政执法大队、麦盖提县城市客运车辆服务中心。
编制人数26人，其中：行政人员编制4人、工勤1人、参公18人、事业编制3人。实有在职人数24人，其中：行政在职6人、工勤1人、参公6人。
4. 资金投入和使用情况
根据《关于S234省道K1+493至K2+893段辅道工程建议书的批复》（麦发改项目【2023】87号）共安排下达资金279.48万元，资金来源为中央转移支付资金，最终确定项目资金总数为279.48万元。
截至2023年12月31日，实际支出255.15万元，预算执行率91.29%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
用于建设辅道及附属设施，建设辅道长度为1.5185公里；通过项目的实施完善了城市道路网格局，优化了路网结构，提高整个路网的通行能力，改善了区域间的交通便利性。交通区位的改善确定了区域经济增长潜力的变化，经济增长潜力最终诱使经济增长。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：首先完成项目的前期调研、勘察和设计工作，同时，按照项目计划，完成项目资金的筹措和分配，确保项目建设的资金来源和使用合理。
具体实施工作：2023年3月至4月项目进行设计阶段；
2023年5月项目进行招投标阶段；
2023年5月 至7月项目实施阶段；
2023年7月底完成项目验收；
2023年8月完成项目审计。
验收阶段的具体工作：在项目完成后，进行了全面的验收和评估工作，确保项目建设的各项指标达到设计要求和预期目标。同时，积极收集项目使用单位的反馈意见，对项目的效益和效果进行了全面的评估和分析，为今后的项目建设和管理提供了宝贵的经验和参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
赖兴雄、阿不都阿克木·买买提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
丁祥伟、马玉龙任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
唐晓红、刘云、杨丽阳、徐梦竹任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过项目的实施完善了城市道路网格局，优化了路网结构，提高整个路网的通行能力，改善了区域间的交通便利性。交通区位的改善确定了区域经济增长潜力的变化，经济增长潜力最终诱使经济增长。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于S234省道K1+493至K2+893段辅道工程建议书的批复》（麦发改项目【2023】87号）文件立项，项目实施符合施工要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：麦盖提县S234辅道工程项目预算安排 279.48万元，实际支出255.15万元，预算执行率91.29%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：主要关注该项目的数量、质量、成本和时效指标是否达到预期目标。经翻阅项目资料可知，目前已完成建设辅道及附属设施，建设辅道长度为1.5185公里；
项目效益：过项目的实施完善了城市道路网格局，优化了路网结构，提高了整个路网的通行能力，改善了区域间的交通便利性。交通区位的改善确定了区域经济增长潜力的变化，经济增长潜力最终诱使经济增长。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县S234辅道工程项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.26分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合负责管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输优化结构，协调发展等职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与项目分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.39分，得分率为95.93%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得2.74分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得3.65分。
（4）管理制度健全性：制定了交通运输局相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出项目预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效，产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分38.87分，得分率为97.18%。
（1）对于“产出数量”
建设辅道长度指标，预期指标值为大于等于1.5185公里，实际完成值为1.5185公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
合计得7分。
（2）对于“产出质量”：
工程验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
公路工程质量达标率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
合计得14分。
（3）对于“产出时效”：
项目结束时间指标，预期指标值为2023年10月，实际完成值为2023年10月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。
资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为91.29%，指标完成率为91.29%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5.48分。
合计得11.48分。
（4）对于“经济成本”：
平均辅道建设成本指标，预期指标值为小于等于168.03万元/公里，实际完成值为168.03万元/公里，指标完成率为91.29%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6.39分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益，满意度2个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升道路行车的安全性、舒适性指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
道路综合利用率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得20分。
（2）对于“经济效益指标”：
本项目不涉及经济效益指标。
（3）对于“生态效益指标”：
本项目不涉及生态效益指标。
（4）对于“满意度指标”
群众满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县S234辅道工程项目预算279.48万元，到位279.48万元，实际支出255.15万元，预算执行率为91.29%，项目绩效指标总体完成率为91.29%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：施工期间道路施工往往需要封闭或限制部分路段，对城市交通造成了一定影响，引发交通拥堵和安全隐患。
原因分析：这主要是由于道路施工期间交通疏导方案不够完善，以及部分市民对施工信息了解不足，导致交通拥堵和安全隐患的产生。未来在类似项目中，应提前制定详细的交通疏导方案，并通过多种渠道向公众发布施工信息，以减少交通拥堵和安全隐患。
下一步改进措施：加强公众参与和监督：鼓励公众参与道路建设项目的规划和实施过程，广泛征求公众意见，增强项目的透明度和公众的认同感。同时，建立健全投诉举报机制，及时处理公众反映的问题，确保项目顺利实施。

七、有关建议

针对施工期间道路封闭或限制引发的交通问题，建议合理规划施工时间和路段，加强交通疏导和安全监管，以减轻交通拥堵和安全隐患。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。