部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县巴扎结米镇人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县巴扎结米镇人民政府

项目负责人（签章）：张利学

填报时间：2024年03月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

根据关于麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复喀发改投资【2023】137号；关于拨付2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设项目（第一批）中央基建投资预算的通知麦财建字【2023】40号要求，旨在通过建设舒适、安全、便利的周转宿舍，为基层干部提供一个良好的休息和恢复精力的环境。

为了改善基层干部的住房条件，提高他们的生活质量，从而进一步激发他们的工作热情和积极性，干部周转宿舍建设项目应运而生。其次，随着国家对基层干部关心关爱力度的不断加大，各级政府和组织纷纷将改善基层干部住房条件作为一项重要任务来推进。

干部周转宿舍建设项目也是推动基层工作顺利开展的重要保障。通过解决干部职工的住宿问题，可以让他们更加安心地投入到基层工作中去，无后顾之忧地履行职责和使命。这对于提高基层工作的质量和效率，推动基层治理体系和治理能力现代化具有重要意义。全力推进乡镇干部周转宿舍建设，让基层干部住有宿舍，有利于稳固乡镇干部队伍，调动乡镇干部工作积极性。为真正实现“切实改善乡镇干部住房条件，为乡镇干部提供一个工作生活的良好环境”的总体目标，因此麦盖提县巴扎结米镇人民政府实施麦盖提县巴扎结米镇干部周转宿舍建设项目，全力推进乡镇干部周转宿舍稳步建设，确保乡镇干部住上温暖舒适的“暖心房”，切实提升基层干部的获得感和幸福感。为切实解决乡镇干部住宿问题，留住人才，真正实现乡镇干部“有得住，住得好，能安家”的总体目标。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要用于为30名在巴扎结米镇人民政府工作的干部建设宿舍，共计1046.86平方米；截至目前建设周转房宿舍30套。

3.项目实施主体

麦盖提县巴扎结米镇人民政府为独立核算机构，属一级预算单位。纳入2023年部门决算编制范围的有五个办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

编制人数110人，其中：行政人员编制63人、工勤2人、参公24人、事业编制45人。实有在职人数118人，其中：行政在职54人、工勤2人、参公24人、事业在职38人。离退休人员20人，其中：行政退休人员15人、事业退休5人。

4. 资金投入和使用情况

依据《关于麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀发改投资【2023】137号；《关于拨付2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设项目（第一批）中央基建投资预算的通知》麦财建字【2023】40号文件共安排下达资金226.18万元，资金来源为中央资金，最终确定项目资金总数为226.18万元。

截至2023年12月31日，实际支出226.18万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

本项目主要用于为30名在巴扎结米镇人民政府工作的干部建设30套周转房宿舍，共计1046.86平方米；项目的实施充分体现对干部的关心关爱，改善干部居住环境，提高干部工作积极性。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：首先是前期工作准备及审批阶段：包括可研报告编制、评估审批。其次是设计阶段：根据可研报告的批复，进行工程方案招标、初步设计工作，并根据初步设计批复，开展施工图设计。最后是施工准备及招标：根据完成的施工图编制招标文件，进行公开招标，确定建筑施工承包单位，组织施工队伍进入现场，完成施工准备。

具体实施工作：合理制定施工计划，首先必须掌握情况，可以通过实地检查、统计资

料和调度会议等了解实际情况，掌握尽可能多的信息，并将它们与计划进度进行对比，以发现进度是超前或落后，是否符合总进度计划中的总目标和分目标的要求，进度超前就要督促施工单位调整进度计划，进度落后要督促施工单位分析原因、采取赶工措施。

建立项目实施进度报表，审核施工进度计划。

建立定期的巡查制度。检查现场的施工进度、质量情况、现场文明施工情况、规范生产情况，将有关重要的内容记录下来，并及时发文要求施工单位确认。

1、建立定期召开现场会议制度。

2、按合同规定按时结付施工方进度款。

3、实行奖惩制度，按计划完成的给予奖励，未按计划完成的给予处罚。

验收阶段的具体工作：本项目按照批准的设计或实施方案的内容全部建成后，要求及时组织验收，投入使用，尽快发挥投资效益。项目的竣工验收相关部门按照审批权限分级组织验收，申请验收的项目必须提供以下资料:

1、项目的审批文件;

2、竣工验收申请报告;

3、工程决算报告;

4、工程质量检查报告;

5、工程质量评估报告;

6、工程质量监督报告;

7、工程竣工财务决算报告;

8、工程竣工审计意见书;

9、其他需要提供的材料。

项目竣工验收后，及时办理固定资产产权登记移交手续，接管单位要依法建立健全各项规章制度。项目建成运行后，项目建设单位要对项目的实际投资效果进行投资效益评价。重视项目后期的管理，确保投资充分发挥效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

张利学任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

高乃龙任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

买里亚木姑任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目改善了干部居住环境，提高了干部工作积极性。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《关于麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀发改投资【2023】137号；《关于拨付2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设项目（第一批）中央基建投资预算的通知》麦财建字【2023】40文件立项，项目实施符合预算要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目预算安排226.18万元，实际支出226.18万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：本项目计划总投资为226.18万元，建设周转房宿舍30套，建设周转房宿舍工程量为1046.86平方米，平均每套周转房宿舍建设工程费用为7.54万元；周转房宿舍覆盖率及资金拨付率均达100%。

项目效益：通过实施此项目改善了干部居住环境，受益干部满意度达100%。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合“负责乡镇党委、党建、政府日常工作；负责与政府办、县委办、组织部等上级单位的工作协调；负责各级单位文件的上传下达管理、机关后勤保障等工作”职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与麦盖提县巴扎结米镇人民政府分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了麦盖提县巴扎结米镇人民政府相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

建设周转房宿舍数量指标，预期指标值为大于等于30套，实际完成值为30套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

建设周转房宿舍工程量指标，预期指标值为大于等于1046.86平方米，实际完成值为1046.86平方米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

周转房宿舍覆盖率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（3）对于“产出时效”：

资金拨付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（4）对于“产出成本”：

平均每套周转房宿舍建设工程费用指标，预期指标值为小于等于7.54万元，实际完成值为7.54万元，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益、满意度2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

改善干部居住环境指标，该指标预期指标值为改善，实际完成值为改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（2）对于“经济效益指标”：

本项目不涉及经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

本项目不涉及生态效益指标。

（4）对于“满意度指标”

受益干部满意度该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县2023年乡镇干部周转宿舍建设项目预算226.18万元，到位226.18万元，实际支出226.18万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,不存在偏差情况。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是落实建设用地。麦盖提县巴扎结米镇人民政府、住建、国土、规划部门积极联动配合，落实建设用地，主要在镇政府大院内调整建设用地，以满足建设的需要。麦盖提县巴扎结米镇人民政府共安排共计1046.86平方米用于乡镇干部周转房建设。

二是落实建设资金。乡镇干部周转房建设资金筹措按照市级财政补助、县级配套、多方积极参与的方式解决。立足各地财政实际，对于经济实力较好的东南板块，建设资金全部由本级财政负担。

（二）存在问题及原因分析

实施此项目可能会出现用地审批流程繁琐、复杂，涉及多个部门和环节，导致审批周期长、效率低下等情况。

原因分析：部门间沟通协调不足。在用地审批过程中，涉及国土、规划、住建等多个部门，如果部门间沟通协调不足，容易导致审批流程繁琐、复杂，影响审批效率。

下一步改进措施：坚持项目导向，强化保障抓落实，简化审批流程。坚持项目导向，不断细化工作措施，全力做好项目用地和资金保障工作，加快推进项目乡镇干部周转宿舍建设项目按计划动工建设、落地实施。

七、有关建议

针对项目实施中用地审批流程繁琐、周期长、效率低的问题，建议简化审批流程、加强部门协调、推行电子审批，以提高审批效率。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。