部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡乡村振兴示范村建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡乡村振兴示范村建设项目

项目负责人（签章）：王生宝

填报时间：2024年04月07日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

根据《喀什地区乡村建设行动规划指导意见》和《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知（新党农领办〔2021〕88号）要求，到2025年示范引领县、示范乡镇、示范村乡村振兴取得重大战略成果，城乡融合发展格局全面形成、农业综合竞争力全面提高、农业现代化取得重要进展，乡村社会治理现代化水平全面提升，农业基础设施现代化迈向新台阶，农村生活设施便利化基本实现，城乡基本公共服务均等化水平显著提高，农业质量效益和竞争力明显提升，现代乡村产业体系基本建成，工农互促、城乡互补、协调发展、共同荣辱的新型工农城乡关系基本建成，率先基本实现农业农村现代化。

建设社会主义新农村，涉及面广，是一项长期的、复杂的系统工程。这就需要我们进一步提高认识，理清思路，按照中央提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总要求，扎实推进乡村振兴，努力使本乡农村、农民面貌发生根本变化。乡村振兴是新时期统揽“三农”工作的总抓手，在乡村振兴中，要紧紧围绕解决群众最急需、最迫切的问题，如水、电、路、绿化等，积极为群众办实事、办好事，把实事办好，把好事办实，实施此项目可加强我县农村环境治理，促进我县绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，加快我县农村发展的步伐，因此我单位实施此项目。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要用于支付克孜勒阿瓦提乡塔塔尔吾斯塘村乡村振兴示范村建设工程款和其他委托业务费，具体建设内容新建防渗渠400米，葡萄长廊1000米；全村农户散水修补及硬化2500平方米，沿路沿街进散水硬化等设施填平补齐2公里；清理全村垃圾，填平补齐残垣断壁；采购苗木，对乡政府主要街道进行绿化；新建文化广场1座，配备大舞台、地面绿化、硬化、亮化、美化等。

截至目前，已完成新建防渗渠400米，葡萄长廊1000米；全村农户散水修补及硬化2500平方米，沿路沿街进散水硬化，设施填平补齐2公里；清理全村垃圾，填平补齐残垣断壁；采购苗木，对乡政府主要街道进行绿化；新建1座文化广场，配备大舞台、地面绿化、硬化、亮化、美化。

3.项目实施主体

麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府为独立核算机构，属一级预算单位。纳入2023年部门决算编制范围的有五个办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

编制人数142人，其中：行政人员编制63人、工勤4人、参公23人、事业编制65人。实有在职人数142人，其中：行政在职94人、工勤2人、参公30人、事业在职31人。离退休人员8人，其中：行政退休人员8人、事业退休0人。

4. 资金投入和使用情况

依据《关于麦盖提县克孜勒阿瓦提乡2023年乡村振兴示范村建设项目实施方案的批复》【2023】119号文件共安排下达资金300万元，资金来源为援疆资金，最终确定项目资金总数为300万元。

截至2023年12月31日，实际支出300万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

本项目主要用于支付克孜勒阿瓦提乡塔塔尔吾斯塘村乡村振兴示范村建设工程款和其他委托业务费，具体建设内容新建防渗渠400米，葡萄长廊1000米；全村农户散水修补及硬化2500平方米，沿路沿街进散水硬化等设施填平补齐2公里；清理全村垃圾，填平补齐残垣断壁；采购苗木，对乡政府主要街道进行绿化；新建文化广场1座，配备大舞台、地面绿化、硬化、亮化、美化等。项目的实施可加强农村环境治理，促进绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，加快农村发展的步伐。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：制定项目实施方案，明确建设思路，选址，施工方选择，资金预算等。

具体实施工作：通过招投标确定施工单位及监理公司、签订合同，要求施工方按照合同施工、我单位按合同要求支付款项。

验收阶段的具体工作：我单位邀请财政局、审计局等单位开展验收工作，并支付剩余资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

王旭俊任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

周文杰任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

王生宝任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施麦盖提县克孜勒阿瓦提乡乡村振兴示范村建设项目加强了农村环境治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，加快了农村发展的步伐。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：主要关注决策过程的合理性、科学性和有效性。实施该项目前深入学习研究相关政策要求，深入基层进行前期调研，了解该领域的需求和环境，充分考虑经济、社会效益等因素，制定贴合实际的项目实施方案，并且层层审批，通过县政府常务会和财经委员会后进行实施。综上所述，该项目的决策过程合理、科学、有效。

项目过程：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡乡村振兴示范村建设项目预算安排300万元，实际支出300万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：本项目计划总投资为300万元，其中支付项目工程款246.16万元，其他费用49.88万元，新建1座文化广场；项目验收合格率为100%，资金支付及时率达100%。

项目效益：通过实施此项目加强了农村环境治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，加快了农村发展的步伐，村民满意度达100%。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县克孜勒阿瓦提乡乡村振兴示范村建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合“负责乡镇党委、各村按照县委的工作部署要求，聚焦“两不愁三保障”凝心聚力，攻坚克难，扎实推进脱贫攻坚工作，打赢脱贫攻坚战是实现新时代党的治疆方略，特别是社会的稳固和长治久安的总目标。打赢脱贫攻坚战，是改善民生、落实以人民为中心发展理念的具体体现。负责管理各项扶贫政策的落实以及项目的实施，完成各项扶贫资金的拨付”职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对项目资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出项目预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

新建防渗渠长度指标，预期指标值为大于等于400米，实际完成值为400米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

新建葡萄长廊长度指标，预期指标值为大于等于1000米，实际完成值为1000米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

散水修补及硬化面积指标，预期指标值为大于等于2500平方米，实际完成值为2500平方米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

沿路沿街进散水硬化等设施填平补齐长度指标，预期指标值为大于等于2公里，实际完成值为2公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

新建文化广场数量指标，预期指标值为大于等于1座，实际完成值为1座，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（3）对于“产出时效”：

资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

项目完工时间指标，预期指标值为2023年8月，实际完成值为2023年8月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

支付项目工程款指标，预期指标值为小于等于246.16万元，实际完成值为246.16万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

其他费用指标，预期值为小于等于49.88万元，实际完成值为49.88万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益、满意度2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

加快农村发展的步伐指标，该指标预期指标值为加快，实际完成值为加快，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（2）对于“经济效益指标”：

本项目不涉及经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

本项目不涉及生态效益指标。

（4）对于“满意度指标”

村民满意度该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县克孜勒阿瓦提乡乡村振兴示范村建设项目预算300万元，到位300万元，实际支出300万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,不存在偏差情况。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

围绕示范村科学规划布局、生产生活设施的完备、村容村貌的改善，环境卫生的整洁、增强农民在农村创业增收的信心，通过项目实施改善农村的生产生活条件，使村民村能够充分体会到美丽乡村建设带来的获得感和幸福感。

（二）存在问题及原因分析

存在问题：实施此项目可能会出现以下问题：产业发展滞后：产业结构单一。

原因分析：缺乏特色和高附加值的产业，导致农民收入增长缓慢。

下一步改进措施：一是优化产业结构：发展特色农业、乡村旅游、手工艺品等产业。同时，积极引进新技术、新品种，提高农产品的附加值和市场竞争力。

二是加强领导，明确责任。为保障各项工作顺利推进，应成立乡村振兴示范村创建工作领导小组，为我村顺利创建示范村，提供坚实的组织保障。通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

七、有关建议

积极推动产业多元化发展，深入市场调研，发掘地区优势资源和发展潜力，培育和引进具有特色的新兴产业，鼓励现有产业进行技术创新和转型升级；加大人才引进和培养力度，通过与高校和研究机构合作，引进和培养一批具有创新能力和实践经验的专业人才，为产业发展提供有力的人才保障。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。