部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村美丽乡村建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县库木库萨尔乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县库木库萨尔乡人民政府

项目负责人（签章）：杨勇森

填报时间：2024年03月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

根据党中央实施乡村振兴战略的决策部署和自治区党委工作安排，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的目标，对照《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》文件精神，结合库木库萨尔乡托万哈迪勒克村实际。贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和会议精神、特别是习近平总书记重要讲话精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,牢牢扭住社会稳固和长治久安总目标,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,坚持加强党对“三农”工作的全面领导,坚持农业农村优先发展,坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进,坚持创新驱动发展,以推动高质量发展为主题,统筹发展和安全,巩固和完善农村基本经营制度,深入推进农业供给侧结构性改革,把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,全面推进我县乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴,充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能,走中国特色社会主义乡村振兴道路,加快农业农村现代化,加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,为实现社会稳固和长治久安提供有力支撑，因此我单位实施此项目。

2. 主要内容及实施情况

本项目主要用于夏普鲁克村渠道实施清淤硬化，提升改造人居环境，配套垃圾桶等设施设备。

截至目前，已完成夏普鲁克村渠道实施清淤硬化，提升改造人居环境，配套了垃圾桶等设施设备。

3.项目实施主体

麦盖提县库木库萨尔乡人民政府为独立核算机构，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个，其中：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

我单位在职人员113人，其中：行政编制113人、参公编制0人、事业编制0人、其他人员0人。

4. 资金投入和使用情况

根据《关于拨付2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（麦财农〔2023〕13号）、《麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村2023年美丽乡村建设项目》（麦发改项目(2023]177号）等文件共安排下达资金188万元，为中央转移支付资金，最终确定项目资金总数为188万元。

截至2023年12月31日，实际支出188万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

主要对夏普鲁克村进行人居环境改造，改造面积为15479.5平方米；对渠道清淤及硬化平整1000米；对公共区域垃圾及废弃物清运10000立方米；村生活垃圾处理，建设垃圾收集站5个；500户村民每户购买一个垃圾桶。通过喜闻乐见的形式，宣传我乡美丽乡村建设、农村人居环境整治的重要意义、总体要求、主要任务和整治成果，努力营造全乡美丽乡村建设、农村人居环境整治的良好氛围；通过村民生活环境明显改善，收入渠道拓宽、收入增加，有助于新农村建设顺利进行、村容整洁目标顺利达成，为后续村经济发展奠定基础，提供更好的居住条件、娱乐等公共服务，提高农村居民的生活质量和幸福感。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：制定项目实施方案，明确建设思路，选址，施工方选择，资金预算等。

具体实施工作：通过招投标确定施工单位及监理公司、签订合同，要求施工方按照合同施工、我单位按合同要求支付款项。

验收阶段的具体工作：我单位邀请财政局、审计局等单位开展验收工作，并支付剩余资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：刘志赋任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

彭超任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

组员：，柴天喜（乡党委书记），阿布都守克尔·阿卜力米提（乡党委副书记、乡长），张毅（乡党委副书记、政法书记），努尔艾合买提·吐尔贡（乡党委副书记、统战委员），阿尔新·阿曼（乡党委委员、人大主席），杨勇森（乡党委委员、常务副乡长），阿孜古·吾斯曼（乡党委委员、纪委书记、监委主任），巴明昊（乡党委委员、组织委员），卡尔比努·艾尼完(乡党委委员、宣传委员)，邝生松（乡党委委员、武装部长）？，郑乐元（副乡长），，魏玉杰（托万哈迪勒克村党支部书记），艾斯卡尔·艾买尔（乡林管站站长），努尔艾力·阿布都热西提（乡畜牧站站长），古丽再拜尔·吾布力（乡农经站站长)，吾斯曼·阿卜力克木(乡水管站站长)，靳  鲁（乡财政所负责人），何  军（托万哈迪勒克村驻村工作队队员），黄秋月（乡村振兴办干部），沙麒麟（乡村振兴办干部），地力古·月提库（乡村振兴办干部），刘星星（乡村振兴办干部），王赛（乡项目办干部），张志武（乡项目办干部）任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村美丽乡村建设项目改善了村民生活环境，收入渠道拓宽、收入增加，为后续村经济发展奠定了基础，提供了更好的居住条件、娱乐等公共服务，提高了农村居民的生活质量和幸福感。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过根据《关于拨付2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（麦财农〔2023〕13号）、《麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村2023年美丽乡村建设项目》（麦发改项目(2023]177号）文件立项，项目实施符合实施要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村美丽乡村建设项目预算安排188万元，实际支出188万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：已完成对夏普鲁克村进行人居环境改造、改造面积为15479.5平方米,对1000米渠道清淤及硬化平整,对10000立方米公共区域垃圾及废弃物进行清运,已建设5个垃圾收集站，给500户村民每户购买一个垃圾桶，已全面处理村生活垃圾。

项目效益：该项目的实施村民生活环境明显改善，收入渠道拓宽、收入增加，提供了更好的居住条件、娱乐等公共服务，提高了农村居民的生活质量和幸福感。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村美丽乡村建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合执行全乡的社会和经济发展规划、预算；管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、规范生产监督管理、计生等行政工作职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村美丽乡村建设项目分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对项目资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了麦盖提县库木库萨尔乡相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出项目预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效，产出成本四方面的内容，由13个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

人居环境改造面积指标，预期指标值为大于等于15479.50平方米，实际完成值为15479.50平方米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

路面硬化及平整长度指标，预期值为大于等于1000米，实际完成值为1000米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

公共区域垃圾及废弃物清运数量指标，预期值为大于等于10000立方米，实际完成值为10000立方米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

新建生活垃圾处理站数量指标，预期值为大于等5个，实际完成值为5个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

购买垃圾桶数量指标，预期值为大于等于500个，实际完成值为500个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

美丽乡村建设达标率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

项目结束时间指标，预期指标值为2023年12月，实际完成值为2023年12月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“经济成本”：

人居环境改造成本指标预期值为小于等于96万元，实际完成值为96万元，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为3分，实际得分2分。

路面硬化及平整成本指标预期值为小于等于35万元，实际完成值为35万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为3分，实际得分2分。

公共区域垃圾及废弃物清运成本指标预期值为小于等于34万元，实际完成值为34万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为3分，实际得分2分。

新建生活垃圾处理站成本指标预期值为小于等于10万元，实际完成值为10万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为3分，实际得分2分。

购买垃圾桶成本指标预期值为小于等于13万元，实际完成值为13万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为3分，实际得分2分。

合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益、满意度2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

改善村民生活环境指标，该指标预期指标值为改善，实际完成值为改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

（2）对于“经济效益指标”：

本项目不涉及经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

本项目不涉及生态效益指标。

（4）对于“满意度指标”

村民满意度该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县库木库萨尔乡夏普鲁克村美丽乡村建设项目预算188万元，到位188万元，实际支出188万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

围绕示范村科学规划布局、生产生活设施的完备、村容村貌的改善，环境卫生的整洁、增强农民在农村创业增收的信心，通过项目实施改善农村的生产生活条件，使村民村能够充分体会到美丽乡村建设带来的获得感和幸福感。

（二）存在问题及原因分析

存在的问题：实施此项目可能会出现村委会在组织人员垃圾清理时不到位；

原因分析：施工涉及农户比较多，未按要求对卫生间进行清理，可能影响施工的进度。

下一步改进措施：督促村委会及时组织人员清理垃圾和按照要求配合项目实施。加强领导，明确责任。为保障各项工作顺利推进，应成立乡村振兴示范村创建工作领导小组，为我村顺利创建示范村，提供坚实的组织保障。通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

七、有关建议

加强宣传，提高村民的环保意识和参与度，垃圾清理是维护乡村环境卫生的关键环节，引起村民的重视；建立奖惩机制，对垃圾清理工作表现优秀的村民进行表彰和奖励，对不负责任、清理不到位的村民进行批评和处罚，推动垃圾清理工作有效实施。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。