部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县五一林场

主管部门（公章）：麦盖提县五一林场

项目负责人（签章）：李宏

填报时间：2025年02月19日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央农村工作会议特别是习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，打造全国优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强区，建设宜居宜业和美乡村，推动农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽，为建设农业强国贡献新 疆力量。
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定。
2. 主要内容及实施情况
本项目2024年计划总投资为219.94万元，主要用于五一林场比尔艾格孜森林防火野外实训场地的新建办公用房209.6平方米，配建2条检查车道，及配套相关设施，有助于全县森林消防员、护林员、生态员进行实战化培训，不断提高应急处理能力，强化个人防护装备，提高安全保障系数和队伍人员安全保护水平。
3.项目实施主体
麦盖提县五一林场为独立核算机构，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个，其中：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。
我单位在职人员6人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制6人、其他人员0人。
4. 资金投入和使用情况
麦发改项目〔2023】287号共安排下达资金219.94万元，县级补助资金。
截至2024年12月31日，实际支出219.94万元，预算执行率100%。支付比尔艾格孜森林防火实训基地建设工程款205.18万元，监理、设计等其他工程费用14.76万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
项目主要建设内容通过该项目新建办公用房209.6平方米，配套2条检查车道，及配套相关设施设备。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：通过对五一林场比尔艾格孜区域的地形地貌、森林资源分布、交通状况以及周边人口密度等多方面因素进行综合评估，最终选定了一处地势较为平坦、靠近林区且交通便利的区域作为实训基地建设用地。该选址既有利于模拟真实的森林防火场景，又方便人员和物资的调配。积极争取上级财政专项支持，将该项目纳入县财政预算重点保障范围，并向自治区相关部门申请森林防火基础设施建设专项资金。同时，探索引入社会资本参与项目建设，通过与企业合作、接受社会捐赠等方式拓宽资金筹集渠道，目前已与部分当地企业达成初步合作意向。为确保项目建设顺利进行，积极与周边乡镇、村以及相关单位进行沟通协调，妥善处理项目建设可能对周边居民生产生活造成的影响。例如，针对项目施工期间可能产生的噪音、扬尘等问题，提前与周边居民进行沟通解释，并制定相应的环保措施；协调解决项目建设用水、用电等问题，保障项目建设的基本需求。项目建设单位按照规定程序，向县发展和改革委员会提交了项目立项申请报告，详细阐述了项目建设的必要性、可行性、建设内容、投资估算等内容。经发改委组织专家评审和相关部门审核，项目已获得立项批复，为项目后续建设奠定了基础。
具体实施工作：在完成招标工作后，选定具备丰富经验和专业资质的施工企业承担项目建设任务。组建专门的项目管理团队，负责施工现场的组织协调、质量监督和进度把控。制定详细的施工管理制度，明确各方职责，确保施工过程规范有序。例如，建立每日例会制度，及时解决施工中出现的问题；设立质量监督小组，对每一道施工工序进行严格检查验收。设备到货后，及时组织专业技术人员进行安装调试。对于复杂设备，邀请设备厂家技术人员进行现场指导。按照设备安装说明书和相关技术规范，进行设备的安装就位、线路连接、系统调试等工作。例如，在模拟指挥中心设备安装调试过程中，确保各系统之间的数据传输准确、稳定，实现对森林防火演练的实时监控和指挥调度。对安装调试完成的设备进行全面测试，记录测试数据，确保设备正常运行后，办理验收手续。在项目建设完成后，组织相关部门、专家和施工单位进行项目验收。成立项目验收小组，制定详细的验收方案，明确验收标准和流程。验收内容包括工程质量、设备运行情况、配套设施完善程度等方面。通过实地检查、资料审查、功能测试等方式，对项目进行全面评估。对验收中发现的问题，要求施工单位限期整改，确保项目质量符合设计要求和相关标准。
验收阶段的具体工作：成立由县林业和草原局、应急管理局、住建局等相关部门专业技术人员，以及邀请的外部森林防火领域专家组成的项目验收小组。小组成员涵盖建筑工程、消防设备、电气安全、森林防火业务等多领域专业人才，确保从不同角度对项目进行科学、全面验收。例如，住建局人员着重审查建筑工程质量是否符合国家规范，林业和草原局人员关注森林防火设施的专业性与实用性。对消防车辆、灭火器材、监控设备、模拟指挥中心系统等关键设备进行性能测试。启动消防车辆，检查发动机性能、水泵压力、消防炮射程等指标是否达到合同规定参数；对灭火器材进行实际喷射测试，检验灭火效果；全面检测监控设备的图像清晰度、覆盖范围、存储时长等功能；在模拟指挥中心进行实战演练模拟，测试各系统之间的数据传输速度、稳定性以及指挥调度的准确性和便捷性。验收过程中，验收小组对发现的问题进行详细记录，形成问题清单。清单明确问题所在位置、问题描述、影响程度等信息，并及时反馈给施工单位。在完成所有问题整改并复查合格后，验收小组编制项目验收报告。报告内容包括项目基本信息、验收依据、验收过程、验收结果、存在问题及整改情况等。将项目建设资料、验收资料等进行整理归档，为项目后续的运营管理、维护保养以及可能的审计等工作提供依据。最后，宣布项目通过验收，正式移交给运营管理单位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
        五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目综合评分表 
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100

（三）绩效评价工作过程。

自该项目的实施以来通过各个相关部门多次勘察和研究，从多方面对该项目进行研究和预算绩效管理，严格按照项目资金文件拨付的要求，尽职尽现履行工作职能，对项目推进过程中出现的问题及时进行了对接、沟通，尽早拿出工作措施加以应对。从整个项目实施的过程来看，从项目前期准备、制度建设、资金拨付等方面，全面对本项目的实施进行了监管和严格控制项目实施期间的每一环节，对后期的同类型一定的指导和借鉴作用

三、综合评价情况及评价结论

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
苏英超任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
李宏任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
阿依古·司马依任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过实施麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目产生效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过麦发改项目〔2023】287号文件立项，项目实施符合《关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算通知》喀地财综[2024]7号要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目预算安排219.94万元，实际支出219.94万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：该项目在2024年5月18日前，新建办公用房209.6平方米，配套2条检查车道，及配套相关设施设备。
项目效益：该项目有助于全县森林消防员、护林员、生态员进行实战化培训，不断提高应急处理能力，强化个人防护装备，提高安全保障系数和队伍人员安全保护水平。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 15 100% 15
项目过程 20 100% 20
项目产出 45 100% 45
项目效益 20 100% 20
合计     100 100% 100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15 分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合国家林业和草原局颁发的《全国森林防火规划（2016 - 2025 年）》（林规发〔2016〕163 号）中：“要加强森林防火基础设施建设，构建完善的森林防火体系，提升森林火灾综合防控能力”；本项目立项符合《森林防火条例》中：“要加大对森林防火重点区域的投入，建设必要的森林防火设施”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《麦盖提县五一林场配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“五一林场肩负保护培育森林资源、维护生态安全的重要使命”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他农林水支出”经济分类为“资本性支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合麦盖提县五一林场职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与郑乐元分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“新建办公用房209.6平方米，配建2条检查车道，及配套相关设施”。
②该项目实际工作内容为：新建办公用房209.6平方米，配建2条检查车道，及配套相关设施。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了新建办公用房209.6平方米，配建2条检查车道，及配套相关设施，达到有助于全县森林消防员、护林员、生态员进行实战化培训，不断提高应急处理能力，强化个人防护装备，提高安全保障系数和队伍人员安全保护水平，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为219.94万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为219.94万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为新建办公用房米数、新建检查车道，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“验收时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为项目主要建设内容通过该项目新建办公用房209.6平方米，配套2条检查车道，及配套相关设施设备，工程批复总投资219.94万元，项目实际内容为项目主要建设内容通过该项目新建办公用房209.6平方米，配套2条检查车道，及配套相关设施设备工程批复总投资219.94万元，预算申请与《麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金219.94万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：工程费用205.18万元、第三方服务费用14.76万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目资金的请示》和《麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《麦发改项目〔2023】287号文件》本项目实际到位资金219.94万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为219.94万元，其中：财政安排资金219.94万元，其他资金0万元，实际到位资金219.94万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金219.94万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《五一林场资金管理办法》《增减挂钩专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《五一林场资金管理办法》《五一林场收支业务管理制度》《五一林场政府采购业务管理制度》《五一林场合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了麦盖提县五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目工作领导小组，由苏英超任组长，负责项目的组织工作；李宏任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：阿依古和古丽艾萨丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
新建办公用房米数指标，预期指标值为大于等于209.6米，实际完成值为209.6米，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
新建检查车道指标，预期指标值为大于等于2条，实际完成值为2条，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
验收时间指标，预期指标值为2024年12月20日前，实际完成值为2024年5月18日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
新建办公用房及车道相关配套设施成本指标，预期指标值为小于等于219.94万元，实际完成值为219.94万元，指标完成率为100%，本年项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
“提高安全保障系数和队伍人员安全保护水平”指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：使用人员满意度100%，该指标预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五一林场比尔艾格孜森林防火实训基地建设项目预算219.94万元，到位219.94万元，实际支出219.94万元，预算执行率为99%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是模拟火灾设施：为使实训更接近真实森林火灾场景，我们设置了多样化的模拟森林火灾实训设施。构建了可控的火堆、火线以及火墙等，通过精准控制火源的强度、蔓延速度和范围，让实训人员切实感受不同规模和态势的森林火灾。这些设施能够根据训练需求进行灵活调整，有效提升了实训的针对性和实用性。二是防火道路与隔离带：建设了完善的防火道路及防火隔离带。防火道路贯穿整个实训场地，宽度符合安全标准，确保在实训期间人员和车辆能够迅速、安全地通行。防火隔离带则采用物理隔离与生物隔离相结合的方式，不仅种植了具有防火性能的植物，还设置了坚固的物理隔离设施，既保障了实训安全，又增强了实战模拟的真实性，为应对实际森林火灾提供了有效的参考场景。三是专业课程设置：邀请行业内资深专家和经验丰富的一线防火人员，共同制定了全面且实用的培训课程体系。课程涵盖森林防火基础知识，包括森林火灾的成因、分类、特点以及危害等；防火技能培训，如灭火设备的操作使用、不同地形下的灭火战术应用等；应急救援知识，包括火灾现场的人员急救、伤员转运等。通过系统的课程学习，实训人员能够全面掌握森林防火的专业知识和技能。四是安全设施配备：在实训基地内配备了齐全的安全设施。设置了大量的灭火器材存放点，确保在紧急情况下能够迅速取用灭火器、灭火弹等设备。同时，配备了专业的急救设备，如担架、急救箱等，并在场地内显著位置设置了安全标志，明确指示安全通道、避险区域等信息，为实训人员的人身安全提供了全方位的保障。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：一是部分模拟设施老化：模拟火灾设施因长期使用，部分设备出现老化磨损现象，对火源强度、蔓延速度的控制精准度下降，影响实训场景的真实性。消防水池、输水管道等水源设施，也存在不同程度的腐蚀和渗漏问题，降低了水源供应的可靠性。二是培训内容更新滞后：森林防火领域不断涌现新技术、新方法，但实训基地的培训课程未能及时跟进。部分培训内容与实际森林防火工作脱节，导致实训人员学到的知识和技能在应对实际火灾时实用性不足。三是管理机制有待完善：实训基地的管理涉及多个部门，部门之间沟通协调不畅，导致工作效率低下。在设施设备维护、实训活动组织等方面，存在职责不清、推诿扯皮的现象。
原因分析：一是维护保养不到位：缺乏专业的设施设备维护团队，对模拟火灾设施、水源设施等的日常维护保养工作不够重视，未能按照规定的周期和标准进行维护，导致设备老化、损坏。二是信息收集渠道不畅：负责培训课程设计的人员未能及时关注森林防火领域的最新动态，与行业内的交流合作不够紧密，导致培训内容更新滞后。三是组织架构不合理：实训基地的组织架构不够科学，部门之间的职责划分不够清晰，缺乏有效的沟通协调机制，导致工作协同困难。
下一步措施：一是加强设备维护更新：组建专业的设施设备维护团队，制定详细的维护保养计划，定期对模拟火灾设施、水源设施等进行检查和维护。设立专项设备更新资金，按照实际需求，逐步更新老化、损坏的设备，确保设施设备的正常运行。二是优化培训内容：建立培训内容动态更新机制，定期收集森林防火领域的最新技术、方法和案例，及时更新培训课程。加强与高校、科研机构的合作，邀请专家学者对培训内容进行指导和审核，确保培训内容的科学性和实用性。三是完善管理机制：优化实训基地的组织架构，明确各部门的职责和权限，建立健全沟通协调机制。制定科学合理的绩效考核制度，将工作效率、服务质量等指标纳入考核范围，充分调动工作人员的积极性和主动性。

七、有关建议

1.加强设备维护更新：组建专业的设施设备维护团队，制定详细的维护保养计划，定期对模拟火灾设施、水源设施等进行检查和维护。设立专项设备更新资金，按照实际需求，逐步更新老化、损坏的设备，确保设施设备的正常运行。
2. 优化培训内容：建立培训内容动态更新机制，定期收集森林防火领域的最新技术、方法和案例，及时更新培训课程。加强与高校、科研机构的合作，邀请专家学者对培训内容进行指导和审核，确保培训内容的科学性和实用性。
3.完善管理机制：优化实训基地的组织架构，明确各部门的职责和权限，建立健全沟通协调机制。制定科学合理的绩效考核制度，将工作效率、服务质量等指标纳入考核范围，充分调动工作人员的积极性和主动性。
4. 扩大培训对象范围：开展面向林场周边居民、游客等群体的森林防火宣传教育活动，通过举办讲座、发放宣传资料、开展应急演练等方式，普及森林防火知识，提高社会公众的防火意识和自救能力。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。