部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：喀什地区麦盖提县2024年五小工程建设项目（克孜勒阿瓦提乡）

实施单位（公章）：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府

项目负责人（签章）：努尔克孜·玉素普

填报时间：2025年03月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项 目背景
麦盖提县克孜勒阿瓦提乡把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，积极探索乡村振兴新路子，充分发挥自身良好的区位优势、交通优势、资源优势，通过实施高标准农田建设，发展红枣、中草药、枸杞等特色种植，并积极引进专业合作社，让 “村民” 变 “产业工人”。“五小工程” 作为乡村产业的重要补充，有助于推动乡村产业多元化发展，实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预 〔2020 〕10 号）和自治区财政厅《 自治区财政支出绩效评价管 理暂行办法》（ 新财预〔2018 〕189 号 ）等相关政策文件与规 定， 旨在改善乡镇干部和群众的生活及工作条件。麦盖提县克 孜勒阿瓦提乡 2024  年“五小”工程的建设作为乡村振兴战略 中组织振兴公共设施建设的重要组成部分，是乡村发展的组织 保障，本项 目的实施将有力的改善干部职工的工作、生活条件、 丰富业余生活。
2. 主要内容及实施情况
本项目的建设是在麦盖提县乡村振兴建设总体规划基础上
提出的，“五小”用房建设作为乡村振兴战略中文化振兴公共 设施建设的重要组成部分，属于社会公益性项 目，项 目的兴建 和运营并将对拟建区域的经济和社会发展产生积极影响。
1 ）打造生态、环保、科技、节能型乡村的形象。
2 ）响应国家节能减排号召，符合国家大力支持和推广能源
产业以及乡村振兴的政策，具有重大的政策示范推广价值。
3 ）项 目的建设改善了麦盖提县克孜勒阿瓦提乡 的基层文
化活动设施与乡村振兴战略建设不协调的状况，完善基层文化 活动设施，改善人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社 会的构建。
 
4 ）促进乡镇可持续发展。“五小”用房的建设作为乡村振
兴战略中文化振兴公共设施建设的重要组成部分，是乡镇发展 的硬件，本工程的实施将有力的促进可持续发展，改善乡镇的 硬件环境，推动麦盖提县的经济发展和城镇繁荣。
3.项目实施主体
麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府为独立核算机构，属一 级预算单位。根据编委核定， 内设股室 5 个，其中：党政办公 室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执 法办公室。
2024 年底共有在职人员 134 人 ，其中：行政编制 69 人、 参公编制 24 人、事业编制 39 人、其他人员 2 人。
4. 资金投入和使用情况
麦财建字【2024 】7 号共安排下达资金 130 万元，为中央 预算内资金，最终确定项目资金总数为 130 万元。
截至 2024 年 12 月 31  日，实际支出 130 万元，预算执行率 100%。主要用于支付五小工程建设工程款119.49万元，设计、监理等其他工程费10.51万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项 目绩效总目标
本项 目的实施将有力的促进可持续发展，改善乡镇的硬件 环境，推动麦盖提县的经济发展和城镇繁荣，有利于和谐社会 的构建。对麦盖提县乡村振兴具有重要作用，也会对乡村发展 富民产业提供新的思路和示范作用。
 
2. 阶段性目标
乡镇“五小”工程是指食堂、厕所、澡堂、图书室、文体 活动室的建设。这些设施的建设被视为夯实乡镇基层基础工作 的关键， 旨在改善乡镇干部和群众的生活及工作条件。麦盖提 县巴扎结米镇、克孜勒阿瓦提乡 2024  年“五小”工程的建设 作为乡村振兴战略中组织振兴公共设施建设的重要组成部分， 是乡村发展的组织保障，本项 目的实施将有力的改善干部职工 的工作、生活条件、丰富业余生活。
1 、需求分析
建设文体活动室，可极大丰富干部职工的业余生活，使他 们能安心工作，扎根基层。 目前麦盖提县巴扎结米镇、克孜勒 阿瓦提乡的基层干部职工、新招录人员业余生活单一，特别是 内地招录的大学生、家在外县的干部职工，离家较远，思家、 念亲情况突出，对 日常工作也造成了一定的影响。因此，文体 活动室为开展文娱活动提供了基本场所，有效缓解了思乡之情。
建设阅览室，为干部职工了解工作以外的专业知识提供场 所，丰富业余生活的同时增加知识储备量，更好的开展基层工 作。建设本项 目的总目标是改善麦盖提县麦盖提县克孜勒阿瓦 提乡基层干部职工、新招录高校毕业大学生及退伍军人的工作、 生活条件，鼓励、吸引人才扎根基层和服务群众。该项 目的建 设将改善麦盖提县麦盖提县克孜勒阿瓦提乡基层干部职工的工 作、生活条件，稳定基层干部职工队伍，丰富基层干部精神生 活，有效地调动基层干部职工的工作积极性，提高基层干部职工的整体素质和工作质量，提高建设水平，促进巴扎结米镇经 济和社会快速发展。
2 、管理机构设置
项目劳动组织与管理机构的设置是项目劳动组织与管理机 构的设置是否规范性、层次性、适应性、有效性、创新性，将 直接影响项 目的效益，因此要结合项目的具体情况，合理确定 项 目的组织机构。为保证项 目的顺利实施，由麦盖提县巴扎结 米镇人民政府、麦盖提县克孜勒阿瓦提乡成立项目实施领导小 组，安排专职领导负责项目实施。
项目工作领导小组职责：履行建设初期组织管理机构职能； 具体负责本项 目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加 强项目实施管理和监督资金合理使用、建设工程的质量管理、 现场技术指导、专项培训等工作。解决实施中出现的问题。进 行项目总结，开展技术交流协作等工作，保证项目顺利实施。
项 目建设领导小组下设项目管理办公室，主要负责项目建 设期的综合管理。项 目管理办公室职责是：完成项 目的总体规 划、技术设计和审批等相关手续；组织完成项目招标；负责项 目资金使用计划和项目建设进度安排；组织人员对工程质量进 行检查监督，并组织有关部门对项目进行竣工验收。
2.1  建立项目实施机构
为保证项目建设如期进行，项 目建设单位拟成立“项 目建 设专班” ，负责项目建设的具体操作。其主要职责是：认真做 好项目的前期工作，着力落实项目建设资金，完成项目报批工
 
 
作，切实搞好项目招投标，落实施工队伍，认真把好“质量、 资金、进度”三关，按时按要求搞好项目竣工验收。
3 、实施管理
3.1  进一步明确工作职责
各成员单位要明确任务，各负其责，密切配合，建立协调、 高效的工作机制和责任制度，全力抓好本项 目工程建设工作。 麦盖提县麦盖提县克孜勒阿瓦提乡负责项 目的申报、审批、投 资计划的下达等前期工作和项目管理工作，并协调财政局及银 行方面进行资金管理，确保建设资金及时拨付和专户管理，确 保资金专款专用，封闭运行，并设立专门人员对资金的使用进 行监督检查和跟踪审计，杜绝挤占挪用现象的发生；同时协调 产业园负责做好本项 目工程实施的配合工作，精心组织，科学 规划，加强管理，确保服务活动全面开展。
3.2  切实加强项目监督管理
严格按照项目投资的有关规定，切实落实项目法人责任制、 招投标制、工程监理制和合同管理制，规范项目建设程序，确 保工程质量。
3.3  加强财经纪律，杜绝贪污浪费及早做好项目运行所需 劳力、资金、物质等方面准备，确保项目顺利实施。
3.4  强化项目管理
一是切实搞好项目设计规划；
二是项目建设应建立完善的财务管理制度，资金专款专用， 资金使用严格按计划、按程序进行支出，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受群众监督；
三是搞好项目实施的全程监管，把好质量关，建设优质工 程。
项目竣工后，组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、 反馈、修补。要对工程质量、安全进行检查验收，并对项目建 设、工程结算和检查验收情况进行认真总结。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以喀什地区麦盖提县2024年五小工程建设项目（克孜勒阿瓦提乡）为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
 喀什地区麦盖提县2024年五小工程建设项目（克孜勒阿瓦提乡）综合评分表 
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》 （财预〔2020 〕10 号）文件精神认真学习相关要求与规定，成 立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构 成如下：
马海波任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
邱金鑫任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实 施情况进行实地调查。
覃朝婷任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核 等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析 法对项 目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打 分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情 况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施“五小”项 目产生社会效益。项 目实施主要通过 项目决策、项 目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价， 其中：
项目决策：该项目主要通过麦财建字【2024 】7 号文件立项，项目 实施符合政策要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：五小 ”项目预算安排 130 万元，实际支出 130 万元， 预算执行率 100% 。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全， 财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行， 现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：建设会议室1层，项目验收合格率100%，项目结束时间2024年10月30日之前，工程建设费用119.49万元，其他费用10.51万元。
项目效益：通过实施此项目改善乡镇干部和群众的生活和工作环境。
（ 二 ）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020 〕10 号）以及《关  于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理  结果应用的通知》（喀地财绩〔2022 〕2 号）文件，绩效评价总
 
分设置为 100 分 ，划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80 （含）-90 分为“ 良”、70（含）-80 分为“ 中”、70 分以下为 “差”。经对喀什地区麦盖提县2024年五小工程建设项目（克孜勒阿瓦提乡）进行客观评价，最终评分结果：评价 总分 100 分，绩效等级为“优”。
喀什地区麦盖提县2024年五小工程建设项目（克孜勒阿瓦提乡）得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 15 100% 15
项目过程 20 100% 20
项目产出 45 100% 45
项目效益 20 100% 20
合计      100 100% 100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项 目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方 面的内容 ， 由 6 个三级指标构成 ，权重分为 15 分 ，实际得分 15分，得分率为 100%。
（ 1 ）立项依据充分性：本项目立项符合国务院颁发的《中 共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的 意见》（ 2022 年中央一号文件）中：“本项目实施方案依据国 家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料 进行编制设计” ；本项目立项符合国家计委、建设部 2006 年 《建设项目经济评价方法与参数》第三版：符合行业发展规划 和政策要求；本项目立项符合《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府单位配置内设机构和 人员编制规定》 中职责范围中的“加强基层党组织建设” ，属于我单位履职所 需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公 共财政预算”功能分类为“ 中央预算内资金”经济分类为“ 一 般公共预算”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支 出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本 项目不存在重复。结合本单位职责，并组织实施该项 目。围绕 2024 年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。
（2 ）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项 目 预算，经过与麦盖提县克孜勒阿瓦提乡分管领导进行沟通、筛 选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据 评分标准，该指标不扣分，得 2 分。
（3 ）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目总资金130万元，用于克孜勒阿瓦提乡建设会议室，旨在改善乡镇干部和群众的生活和工作环境。”。
②该项目实际工作内容为：建设会议室一层。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了1层会议室金黄色，改善乡镇干部和群众的生活和工作环境。
④该项目批复的预算金额为130万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为130万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4 ）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支 出绩效目标表》 ，得出如下结论：本项 目 已将年度绩效目标进 行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标 6 个， 三级指标 7 个，定量指标 15个，定性指标 2个，指标量化率为  71.43%，量化率达 70%以上 ，将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标。该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为1层， 三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致， 已设置时效指标“项目结束时间”。 已设置的绩效目标具备明确性、可衡量 性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣 分 ，得 2 分。
（5 ）预算编制科学性：
本项目预算申请资金 130 万元，我单位在预算申请中严格 按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：五小工程地勘 费 4200 元 ，五小工程设计费 40000 元 ，五小工程测绘费 9000 元，五小工程评审费 4165.88 元，五小工程招标代理费 9287.04 元，五小工程预付款 341580.2 元，五小工程可行性研究报告编 制费 10500 元 ，五小工程 55%工程款 284650.17 元 ，五小工程 55%工程款（农民工部分）341580.2 元，五小工程尾款 226991.27 元，五小工程监理费 18217 元，五小工程审计费 6831 元，五小 工程财务决算费 2997.24 元。预算确定资金量与实际工作任务 相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制， 预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指 标不扣分，得 3 分。
（6 ）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请 喀什地区麦盖提县 2024 年五小工程建设项目资金的请示》和 《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工 作的意见》（ 2022 年中央一号文件）为依据进行资金分配，预 算资金分配依据充分。根据《关于拨付2024 年第一批中央基建 投资预算的通知》（麦财建字〔2024〕7 号），本项 目实际到 位资金 130 万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适
应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分， 得 2 分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容， 由 5 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分 率为 100%。
（ 1 ）资金到位率：本项目预算资金为 130 万元，其中：财 政安排资金 130 万元 ，实际到位资金 130 万元 ，资金到位率 =100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及 时足额支付给实施单位。根据评分标准 ，该指标不扣分，得 3 分。
（2 ）预算执行率：本项目实际支出资金 130 万元，预算执 行率=（ 实际支出资金/实际到位资金） ×100.0%=100%；通过分 析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按 照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。
（3 ）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库  支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、 《政府会计制度》《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府资金管理办法》《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府专项资金管理办法》 ，资金的拨付有完整的审批程序和手续， 资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定 对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评 分标准，该指标不扣分，得 4 分。
（4 ）管理制度健全性：我单位已制定《麦盖提县克孜勒阿 瓦提乡资金管理办法》《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡收支业务管 理制度》《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡政府采购业务管理制度》 《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡合同管理制度》 ，相关制度均符合 行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、 完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标 不扣分，得 5 分。
（5 ）制度执行有效性：①该项目的实施符合《麦盖提县克 孜勒阿瓦提乡资金管理办法》《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡采购业务 管理制度》《麦盖提县克孜勒阿瓦提乡合同管理制度》等相关 法律法规及管理规定，项 目具备完整规范的立项程序；经查证 项目实施过程资料，项 目采购、实施、验收等过程均按照采购 管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标； 经查证党委会议纪要、项 目资金支付审批表、记账凭证等资金 拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析， 项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等 资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项 目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到 位，具体涉及内容包括：项 目资金支出严格按照自治区、地区 以及本单位资金管理办法执行，项 目启动实施后，为 了加快本项 目的实施，成立了“五小”工程项 目工作领导小组，由马海 波任组长，负责项 目的组织工作；邱金鑫任副组长，负责项 目 的实施工作；组员包括：覃朝婷，主要负责项目监督管理、验 收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（三）项目产出情况。

项 目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产 出成本四方面的内容，由 4 个三级指标构成，权重分为 45 分， 实际得分 45 分，得分率为 100%。
（ 1 ）对于“产出数量”
建设会议室指标，预期指标值为 1层，实际完成值为 1层， 指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 不扣分，得 10分。
（2 ）对于“产出质量”：
项目验收合格率指标，预期指标值为 100%，实际完成值为 100%， 指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 10分。
（3 ）对于“产出时效”：
项目结束时间指标，预期指标值为2024年10月30日前，实际完成值为2024年9月11日，指标完成 率为 100% ，比计划提前完成，根据评分标准，该指标不扣分， 得 10 分。
（4 ）对于“产出成本”：
工程建设费用指标，预期指标值为小于等于 119.49万元，实际完成值为119.49万元，指标完成 率为 100%，项 目经费都能控 制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
其他费用指标，预期指标值为小于等于 10.51万元，实际完成值为10.51万元，指标完成 率为 100%，项 目经费都能控 制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。合计得15分。

（四）项目效益情况。

项 目效益类指标包括项目效益 1 个方面的内容，由 2 个三 级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。
（ 1 ）对于“社会效益指标”：
改善乡镇干部和群众的生活和工作环境指标，该指标预期指标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为 100% ，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2 ）对于“经济效益指标”：无
（3 ）对于“ 生态效益指标”：无

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标”：乡镇居民满意度，该指标预期指 标值为 100 %，实际完成值为 100 %，指标完成率为 100% ，与预期 目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区麦盖提县2024年五小工程建设项目（克孜勒阿瓦提乡）预算 130 万元，到位 130 万元，实际支 出 130 万元，预算执行率为 100%，项目绩效指标总体完成率为 100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
建立严格的工程建设监管机制，确保五小工程建设质量。在项目实施过程中，成立专门的监督小组，对工程建设的各个环节进行全程监督，包括工程设计、施工材料采购、施工工艺、工程进度等。严格执行工程建设质量标准，对不符合质量要求的工程坚决要求返工整改。加强对施工单位的资质审查和管理，选择具有相应资质和良好信誉的企业承担工程建设任务。同时，建立工程质量反馈机制，鼓励当地群众参与工程质量监督，及时反馈工程建设中存在的问题，保障工程建设质量经得起检验，使五小工程真正成为惠民工程。
（二）存在问题及原因分析
1.政府各部门之间在五小工程建设项目中存在协作不畅的问题。例如，在项目规划阶段，自然资源部门与农业农村部门可能因土地利用规划和农业产业发展规划的衔接问题产生分歧，影响项目推进速度。原因在干部门之间职责划分不够清晰，缺乏有效的沟通协调机制，遇到问题时相互推诿责任。
2.工地未严格落实“六个百分百”要求，露天渣土堆放未采取有效抑尘措施，导致扬尘污染严重。施工单位对扬尘污染防治的重视程度不够，没有充分认识到 “六个百分百” 要求对于环境保护和居民生活质量的重要性，缺乏主动落实相关措施的意识。

七、有关建议

（一）对涉及五小工程建设的各政府部门职责进行重新梳理和明确划分，制定详细的部门职责清单。建立跨部门的五小工程建设协调领导小组，由县政府主要领导担任组长，定期召开协调会议，及时解决部门之间在项目规划、实施过程中出现的分歧和问题。利用信息化技术，搭建部门间信息共享平台，实现项目信息实时互通，提高工作协同效率。
（二）推广非开挖修复、智慧监测等新技术，减少施工对环境的干扰。监管部门定期组织施工单位相关人员参加扬尘污染防治培训会议，邀请专家讲解 “六个百分百” 要求的具体内容和重要意义，以及扬尘污染对环境和人体健康的危害。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实 性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。