部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）

实施单位（公章）：麦盖提县库木库萨尔乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县库木库萨尔乡人民政府

项目负责人（签章）：郑乐元

填报时间：2025年03月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央农村工作会议特别是习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，打造全国优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强区，建设宜居宜业和美乡村，推动农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽，为建设农业强国贡献新疆力量。
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定。
2.主要内容及实施情况
本项目建设内容：对项目建设规模322.28亩；项目主要建设内容为房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持工程和其他工程。
3.项目实施主体
麦盖提县库木库萨尔乡人民政府为独立核算机构，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个，其中：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。
我单位在职人员97人，其中：行政编制46人、参公编制12人、事业编制38人、其他人员1人。
4.资金投入和使用情况
《关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综〔2024〕7号）共安排下达资金459.12万元，为中央转移支付资金，《自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金》（喀地财综〔2023〕18号）共安排下达资金147.07万元，为自治转移支付资金，最终确定项目资金总数为606.19万元。
截至2024年12月31日，实际支出606.19万元，预算执行率100%。主要用于支付土地平整工程费576.07万元，水土保持费、评审费等其他工程款30.12万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目总投资为606.19万元，主要用于库木库萨尔乡实施房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持工程和其他工程，涉及土地平整改良面积为322.28亩。项目实施后充分利用现有的土地资源，改善农业生产、生活条件，为当地人民造福，对调整地区产生结构、繁荣经济、增加牧民收入、改善生活条件都有极大的促进作用， 并有利于民族团结和政治稳定。通过高标准基本农田建设，提高基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害的能力，改善生态景观，提高粮食生产能力，落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务，促进高标准基本农田持续利用。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
1.资料收集与分析：全面收集待平整土地的地形地貌、土壤特性、水文地质等资料，精准掌握土地现状，为后续规划设计提供依据。
2.规划设计制定：依据资料和项目需求，制定科学合理的土地平整规划，确定平整范围、高程设计、土方调配方案等。
具体实施工作：
1.场地清理：清除土地上的障碍物、杂草、垃圾以及不适宜土壤，为土地平整创造基础条件。
2.土方挖填与平整：按照设计高程和坡度要求，进行土方开挖与回填，使土地达到预定平整度。
验收阶段的具体工作：1.质量检测：对平整后的土地各项指标进行检测，确保符合设计和相关规范标准。测量土地高程、坡度，检查是否满足水利灌溉、排水要求；检测土壤压实度、肥力恢复情况等。
2.竣工验收：施工单位自检合格后提交验收申请，建设单位组织设计、监理、施工等单位现场查验，核对资料，对存在问题责令整改，直至工程通过验收，正式交付使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2.绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3.绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4.绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
        麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）综合评分表 
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阿布都守克尔·阿卜力米提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
郑乐元任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
王赛任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）充分利用了现有的土地资源，改善了农业生产、生活条件，为当地人民造福，对调整地区产生了结构、繁荣经济、增加了牧民收入、改善了生活条件，有利于民族团结和政治稳定。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综〔2024〕7号）、《自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金》（喀地财综〔2023〕18号）文件立项，项目实施符合实地要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）项目预算安排606.19万元，实际支出606.19万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：在2024年8月3日前已完成库木库萨尔乡322.28亩土地平整改良面积，可平整出322.28亩高标准农田。包括房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持工程和其他工程。平均每亩土地平整改良成本1.88万元/亩。
项目效益：项目实施后充分利用了现有的土地资源，改善了农业生产、生活条件，为当地人民造福，对调整地区产生了结构、繁荣经济、增加了牧民收入、改善了生活条件，有利于民族团结和政治稳定。村民满意度达到100%。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15 15 100%
过程指标 20 20 100%
产出指标 45 45 100%
效益指标 20 20 100%
合计         100 100 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《土地管理法》以及《土地整治法》中：“土地平整项目应当符合相关法律法规的规定，并采取措施保护生态环境，减少对土地、水资源、植被等自然资源的破坏，同时需提高土地利用率，保证工程质量”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《麦盖提县库木库萨尔乡人民政府配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“[2139999]其他农林水支出”，经济分类为“[50205]委托业务费、[50302]基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合相关职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与郑乐元分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“用于库木库萨尔乡实施房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持工程和其他工程，涉及土地平整改良面积为322.28亩”。
②该项目实际工作内容为：用于库木库萨尔乡实施房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持工程和其他工程，涉及土地平整改良面积为322.28亩。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了用于库木库萨尔乡实施房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持工程和其他工程，涉及土地平整改良面积为322.28亩，达到充分利用了现有的土地资源，改善了农业生产、生活条件，为当地人民造福，对调整地区产生了结构、繁荣经济、增加了牧民收入、改善了生活条件，有利于民族团结和政治稳定的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为606.19万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为606.19万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为土地平整322.28亩、涉及村数量1个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完工时间2024年12月19日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为建设规模322.28亩，主要进行房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护等，工程批复总投资606.19万元，项目实际内容为建设规模322.28亩，主要进行房屋拆除及建筑垃圾清运、土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护等，工程批复总投资606.19万元，预算申请与《麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金606.19万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：工程费用565.03万元、第三方服务费用41.88万元，平均每亩土地平整改良成本1.88万元/亩。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）项目资金的请示》和《麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综〔2024〕7号）、《自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第一批调剂资金》（喀地财综〔2023〕18号），本项目实际到位资金606.19万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为80%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为606.19万元，其中：财政安排资金606.19万元，其他资金0万元，实际到位资金606.19万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金606.19万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《库木库萨尔乡单位资金管理办法》《增减挂钩专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《库木库萨尔乡资金管理办法》《库木库萨尔乡收支业务管理制度》《库木库萨尔乡政府采购业务管理制度》《库木库萨尔乡合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）工作领导小组，由秦春燕任组长，负责项目的组织工作；阿布都守克尔·阿卜力米提任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：郑乐元和王赛，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
土地平整改良面积指标，预期指标值为大于等于322.28亩，实际完成值为322.28亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
涉及村数量指标，预期指标值为大于等于1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“产出质量”：
项目（工程）验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完工时间指标，预期指标值2024年12月19日，实际完成值为2024年8月3日，指标完成率为100%，早于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“经济成本”：
平均每亩土地平整改良成本指标，预期指标值为小于等于1.88万元/亩，实际完成值为1.88万元/亩，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
改善农业生产、生活条件指标，该指标预期指标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无
（3）对于“生态效益指标”：
无

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：村民满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县库木库萨尔乡土地平整项目（增减挂）预算606.19万元，到位606.19万元，实际支出606.19万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一、明确项目目标与规划
麦盖提县库木库萨尔乡在土地平整项目中，首先明确了项目的目标与规划。通过深入调研和实地考察，确定了项目实施的地点、建设内容及规模，制定了详细的项目实施方案，为项目的顺利推进奠定了坚实基础。
二、科学制定土地平整方案
根据地形、地貌、地势及地面高程，科学制定了土地平整方案。项目团队利用先进的测绘技术，对项目区进行了精确的测量和规划，确保了土地平整工作的精准性和高效性。同时，结合当地实际情况，合理确定了土地平整的工程量，避免了资源的浪费。
三、强化施工管理与监督
在土地平整施工过程中，麦盖提县库木库萨尔乡政府加强了施工管理与监督。通过设立专门的监督小组，对施工过程进行了全程跟踪和检查，确保了施工质量和进度。同时，还积极与施工单位沟通协调，及时解决施工中遇到的问题，确保了项目的顺利进行。
四、注重土地改良与利用
土地平整完成后，麦盖提县库木库萨尔乡还注重了土地的改良与利用。通过采取一系列措施，如施肥、灌溉等，提高了土地的肥力和生产能力。同时，还积极推广先进的农业技术和种植模式，引导农民科学种植、合理耕作，进一步提高了土地的产出效益。
五、推动土地流转与集体经济发展
土地平整项目不仅改善了土地质量，还为土地流转和集体经济发展创造了有利条件。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：施工过程中，重型机械反复碾压，破坏了土壤的团粒结构，使得土壤板结，通气性和透水性变差，不利于作物根系生长。表层肥沃土壤被大量剥离或混合，土壤肥力分布不均，部分区域土壤养分流失严重，需要后续投入更多的肥料来维持产量。
原因分析：施工队伍技术水平有限，部分施工人员缺乏专业的土地平整经验，操作不规范，未能严格按照施工标准控制土地平整度和土壤压实度。施工现场缺乏有效的监督管理机制，监理人员未能及时发现并纠正施工中的问题，对工程质量把控不严。
下一步措施：1.采取土壤改良措施，如深耕松土、增施有机肥、种植绿肥作物等，改善土壤结构，提高土壤肥力，促进作物生长。2.对施工队伍进行技术培训，提高施工人员的专业素质和操作技能，确保施工过程符合规范要求。3.加强施工现场监理力度，建立严格的质量检验制度，实行施工单位自查、监理单位抽检、业主单位终检的三级质量检验体系，及时发现和解决问题。

七、有关建议

1. 建立长效监督机制
成立由政府相关部门、村民代表组成的项目监督小组，对土地平整项目的全过程进行监督，定期公布项目进展和质量情况，确保项目公开透明。设立举报电话和邮箱，鼓励村民对施工中的问题进行举报，及时处理反馈，保障村民的参与权和监督权。
2.加强技术支持与培训
邀请农业、水利、土地等领域的专家到现场进行技术指导，解决项目实施过程中遇到的疑难问题，提供专业的技术解决方案。定期组织乡村干部、施工人员参加土地平整、土壤改良、水利设施建设等方面的培训，提高基层人员的技术水平和业务能力。
3.注重与村民沟通合作
在项目规划和实施过程中，充分征求村民意见，了解他们的实际需求，让村民参与到项目决策中来，提高项目的实用性和满意度。成立村民互助小组，协助施工队伍进行一些简单的辅助工作，如清理施工现场杂物、维护周边环境等，加快施工进度，同时增强村民的参与感和责任感。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。